会　議　記　録　簿

| 第2回 | Ｈ23年度 共有デジタル地図共同整備運営検討委員会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2012年1月25日（水） 13:30～15:40 |  |  | 場 所 |  | 三重県地方自治労働文化センター大会議室 |  |
| 出席者 （敬称略） | 三重県自治会館組合 |  | 小林、尾崎、今井 |  |  |  |  |
|  | 三重県情報政策室 |  | 辻村、山口（直） |  |  |  |  |
|  | 委員会座長・副座長 |  | 野呂（鈴鹿市）、副座長：欠 |  |  |  |  |
|  | 検討委員会会員 |  | （出席者は別途記載の通り） |  |  |  |  |
|  | ＪＶ |  | 白井、佐々木、片桐、伊藤、礒部 |  |  |  |  |
| 会議目的 |  | 第２期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業について 他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 記載者 |  | 尾崎 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 - 第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）共同整備事業について - 第２期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業について - 地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WGの中間報告について - 三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた協議について - その他 ■資料 資料1：平成23年度第2回共有デジタル地図共同整備運営検討委員会資料 別紙1－1：第2期共有デジタル地図（写真地図データ等）作成【北部地区】委託業務作業計画書 別紙1－2：第2期共有デジタル地図（写真地図データ等）作成【南部地区】委託業務作業計画書 別紙1－3：三重県撮影進捗_全域版 別紙2－1：DSMノイズ除去に関して【北部地区】 別紙2－2：DSMノイズ除去に関して【南部地区】 別紙3：資産評価情報（通巻184号） 別紙4：第2期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業実施計画書（案） 別紙5：東日本大震災時に作成された地理空間情報一覧 別紙6：20110720日刊建設新聞_GIS（抜粋） 依頼通知：共有デジタル地図（数値地形図）整備（修正）事業に係る既存関連資料の提供依頼について 開催通知：平成23年度第1回GIS操作研修会（ArcGIS(ESRI社））の開催について（募集） ■議事 - 第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）共同整備事業について（小林副課長）【資料1】 ・発注結果、撮影計画について報告【別紙1－1、別紙1－2】 ・写真撮影進捗状況については、概ね撮影は順調である。【別紙1－3】 ・成果物納品時期については、サムネイルビューワを2月末～3月初旬に、写真地図データ・DEM・DSM等を6月下旬～7月上旬に予定。 ・DSMについてはノイズが発生するため【別紙2－1、別紙2－2】に従いノイズ処理を行うこととする。 ・DSMの利活用について、野呂座長より鈴鹿市の事例を紹介【別紙3】及びデモ - 第２期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業について（小林副課長） 【資料1】 ・受注業者（ＪＶ）各担当責任者の紹介 ・実施計画書（案）【別紙4】について説明（ＪＶ） ※納品時期については、数値地形図2500（DMデータ）については平成25年3月、その他の成果については6月とする。 ※共有デジタル地図と道路台帳図の道路縁が整合している7市町については、協議・調整により希望市町については中間成果を早期に納品し、次年度における道路台帳図補正作業へ活用いただく。 ※昨年の台風12号により、特に被害の大きかった4市町については、状況や要望に応じて可能な範囲で調整を行う。 ※全県に及ぶ膨大な作業量かつ全県統一された品質で作成する必要があることからプロトタイプ地区において検証を実施し、作業の手戻りを発生させないように作業の標準化とその検証を行う。 ※地図成果の運用支援として、①新技術の調査、②今後の有効な更新手法の調査、③県市町への共有デジタル地図利活用支援、④住所データを利用した共有デジタル地図利活用手法の検討を行う。 ※各市町における作業体制図は別添とおり ・資料等の貸与について【依頼通知】ご協力をお願いいたしたい。 ・現地調査（平成24年5月1日～8月31日予定）にともなう周知についてご協力をお願いしたい【チラシ参照】 - 地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WGの中間報告について（尾崎主事） 【資料1】 ・地理空間情報利活用研究会については、行政が保有する住所情報の現状調査を行い、住所データの原典データとしての利用可能性を整理、住所データの利用目的を設定、住所データの利用方針及び整備方針を検討しています。 ・安全安心ＷＧについては、避難所データの共同更新実験のレビューを行い、共同更新にあたっての課題の抽出及び対応策の検討、また避難所データ等の防災情報を有効活用するために必要な取り組み事項等について整理しています。 ・都市計画ＷＧについては、都市計画主題データの共同更新実験のレビューを行い、共同更新における課題の抽出及び対応策の検討、また三重県が運用中の「MieClickMaps」を利用した都市計画主題データの共同配信手法について検討しています。 ・その他活動については昨年の研究結果等を踏まえ、①都市計画WG及び安心・安全WGの参加者を対象として、フリーGISソフト「QuantumGIS」の操作研修会を全３回開催、②道路台帳図を電子化済みの一部市町を対象に調査を行い、共有デジタル地図を利用して、効果的に道路台帳図の電子化を行うための手法を調査、③道路工事に関する電子納品成果を対象とした調査を行い、電子納品成果を使用して、効率的に地図データを更新するための手法を調査、該当市町において実証実験を行った、④昨年度作成した「共有デジタル地図利活用事例集」に、新規の利用事例（防災分野、福祉分野、教育分野等）を追加するための調査を実施しています。 - 三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた協議について（今井主事）【資料1、5、6】 ・組合では、平成23年台風12号における被災市町に対するサポート事業として、熊野市、御浜町、紀宝町に対し、民間企業（インフォマティクス社、国際航業、パスコ、ゼンリン）の協力を経て、インターネットGISを無償開放し、三重県で撮影した被災個所の航空写真の閲覧、共有デジタル地図の閲覧、編集等を可能としたサービスを提供するとともに、紙媒体の共有デジタル地図を提供した。 ・東日本大震災、台風12号の際、様々な機関において空中写真等の地理空間情報が整備されていました。ただし、当初「どこで、誰が、どのように」地理空間情報を作成、保有しているのか把握が困難、またデータが2次利用しづらい状況であった。 ・これらの地理空間情報を効果的に活用することによって、迅速な災害状況の把握、復興計画の策定などが可能と考えられる。 ・災害時における地理空間情報の共有に向けて、誰もが簡単に利用できる「クラウド型GIS」の導入が有効と考えられる。 ・発災時の活用として、関係機関（市町、国、県、民間）が空間情報を持ち寄ることにより、被災状況の把握、応急復旧計画資料の作成等に利用する。 ・平常時の活用として、関係機関で保有する空間情報を組み合わせることにより、安全・安心の政策立案やデータを外部に保管することにより、バックアップ機能となる。 ・来年度より、調査・協議・デモ環境の構築に向けて検討することを提案いたしたい。 （質疑・意見） ・只今事務局より説明がありました内容について、特に南部の方で南伊勢町さん、今回台風の被害にあった熊野市さん如何でしょうか。（座長） ・今後想定される東海、東南海・南海地震を考えると必要なことと考えますし、データのバックアップとして有効かと思います。（南伊勢町） ・南伊勢町さん同様にデータの集約、バックアップとして有効かと思います。（熊野市） ・特に市町に対して負担が生じることもないということで、事務局提案とおり来年度検討していくことでよろしいでしょうか。（座長） （異議なし） （５）その他【資料1】 ・東日本大震災により、標高について関心が高まっており、本事業において「三重県標高データ（DEM）」を作成していますが、DEMデータについては、既知の高さをもとに内挿計算により自動算出したデータであり、共有デジタル地図の精度を引き継ぐものではありません。よって平地部では2ｍ、山地部では最大10ｍ程度の誤差を有することがございますのでご理解いただきたいと存じます。 ・第1回GIS操作研修会（ArcGIS）を2月10日に開催いたします。定員が10名となっていますが、各関係担当者様へのご案内、ご参加方お願いします。【開催通知】 以上 共有デジタル地図共同整備運営検討委員会 委員名簿（敬称略） 所属; 役職; 氏名; 備考. 津市; 総務部情報企画課; 情報システム運用担当副主幹; 前田 巧. 危機管理部危機管理課; 主事; 柳原 雄樹. 四日市市; ＩＴ推進課; 主事; 森本 忠宏. 伊勢市; 都市整備部都市計画課; 計画係; 宮本 晃. 松阪市; 都市政策部都市計画課; 景観行政担当参事 兼都市計画課長; 谷口 安司; 欠席. 都市政策部都市計画課; 計画区域担当主幹 兼都市計画係長; 鈴木 政博. 桑名市; 都市整備部都市整備課; 課長補佐; 小林 代二. 土木課維持第一係; 主査; 二木 健; 欠席. 鈴鹿市; 資産税課; 主幹兼GL; 野呂 和伸. 名張市; 都市整備部都市計画室; 副室長; 山森 幹. 都市整備部都市計画室; 主査; 岩本 嘉浩; 欠席. 尾鷲市; 建設課; 技師; 九鬼 巧; 欠席. 亀山市; 情報統計室; 古田秀樹. 鳥羽市; 税務課; 課長補佐; 寺本 由紀夫. 熊野市; 市長公室企画係; 主事; 岡田 安司. いなべ市; 企画部 法務情報課; 主幹; 三好 宏尚. 志摩市; 都市計画課; 課長補佐兼係長; 松村 一. 都市計画課; 喜田 竜徳. 情報政策課; 主査; 浜崎 慎吾. 伊賀市; 産業建設部都市計画課; 中林 徹也. 木曽岬町; 総務企画課; 係長; 横井 大介; 欠席. 東員町; 政策情報課; 係長; 丸山 太. 菰野町; 都市整備課; 副主幹; 藤田 貴史. 朝日町; 産業振興課まちづくり推進室; 室長補佐; 後藤 勝則; 欠席. 川越町; 総務部企画情報課; 主事; 水谷 晋也. 早川 隆三. 多気町; 企画調整課; 主幹兼係長; 稲葉 基文. 明和町; 総務課; 情報係; 中川 英之; 欠席. 大台町; 企画課; 西村 光弘. 玉城町; 建設課; 課長補佐; 中西 豊. 度会町; 総務課; 主査; 山本 裕一. 大紀町; 税務課; 主査; 薗部 研介. 南伊勢町; 行政経営課; 係長; 宇仁 実. 紀北町; 企画課; 主任; 中野 洋二. 御浜町; 産業建設課; 主幹; 池内 昌洋; 欠席. 紀宝町; 企画調整課; 主事; 芝 智之; 欠席. |