## Slide 1: 平成23年度第2回 共有デジタル地図共同整備運営検討委員会
平成２４年１月２５日
三重県自治会館組合
2012共有デジタル地図共同整備運営事業
資料１

## Slide 2
○ 議 事 次 第
１．第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）共同整備事業について
２．第２期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業について
３．地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WGの中間報告について
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた協議について
５．その他

## Slide 3: １．第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）整備事業について 【報告】

## Slide 4
１．第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）整備事業について
１－１．発注結果
○平成23年６月３日に実施した第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）整備の一般競争入札結果は、下記のとおりでした。
【北部エリア】 【南部エリア】
落札者：国際航業（株）三重営業所 落札者：中日本航空株式会社三重支店
落札額：71,200,000円（税抜き） 落札額：61,400,000円（税抜き）
（参考）予定価格：79,375,000円（税抜き） （参考）予定価格：68,857,000 円（税抜き）
１－２．撮影計画について
○北部エリア及び南部エリアの受託者と協議を行い、「別紙１－１、１－２：業務計画書」を策定し、本実施計画により事業を実施しています。
（津市、鈴鹿市、伊賀市の撮影について） 津市、鈴鹿市、伊賀市地区の撮影については、国土地理院と連携して事業を実施しています。

## Slide 5
１．第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）整備事業について
１－３．進捗状況
○北部地区、南部地区ともに、概ね工程計画どおり進行しています。（「別紙1-3参照」）今年度中には、「撮影原データ」の整備を完了し、内部検査を実施することを予定しています。 （撮影原データについては、組合で管理することとし、必要な市町に対し、提供することとします。）
○最終的には、組合内部の検査を経て、各市町へ６月下旬～７月上旬に成果（写真地図データ・写真冊子・DEM・DSM）を提供することを予定しています。（サムネイルビューワは、2月末～3月初を予定しています。）
項目 | 平成23年度 |  |  |  | 平成24年度 |  | 
 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
撮影 |  |  |  |  |  |  | 
サムネイルビューワ |  |  |  |  |  |  | 
撮影原データ |  |  |  |  |  |  | 
写真地図 |  |  |  |  |  |  | 
DEM |  |  |  |  |  |  | 
DSM |  |  |  |  |  |  | 
写真冊子 |  |  |  |  |  |  | 
（内部検査）
（内部検査）
（内部検査）
（内部検査）
（内部検査）
提供
提供
提供
提供
提供
（内部検査）

## Slide 6
１．第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）整備事業について
１－４．数値地形モデル（DSM）の精度について
○本事業において整備する数値地形モデル（DSM）とは、自動標高抽出技術により標高を取得し、地層面の標高値を算出したデータです。
○自動標高抽出技術により作成したDSMについては、ノイズが発生するため、「別紙２：DSM取得時のノイズに関して」に従いノイズ処理を実施することとします。
○ノイズ処理作業においては、全てのノイズを完全に除去することはできないことをご理解ください。

## Slide 7
１．第２期共有デジタル地図（写真地図・数値地形モデル）整備事業について
１－５．数値地形モデル（DSM）の利活用方法（鈴鹿市の事例）
○鈴鹿市の資産税課様では、既に２時期のDSM（平成17年度・平成20年度）を活用し、家屋の異動変化を抽出し、現地調査の効率化を図るなど有効利用されています。 （「別紙３：資産評価情報（通巻184号）」参照）

## Slide 8: ２．第２期共有デジタル地図（数値地形図）整備 （修正）事業について 【報告・依頼】

## Slide 9
２．第２期共有デジタル地図（数値地形図）整備（修正）事業について
２－１．発注結果
○平成23年12月8日に実施した第２期共有デジタル地図（数値地形図）整備（修正）事業の総合評価一般競争入札結果は、下記のとおりでした。
落札者：国際航業、パスコ、中日本航空、若鈴、ジオフォーラム、ジオ共同企業体
落札額：￥６００，０００，０００．－円 （参考）予定価格： ￥606,648,000.-円（税抜き）
○現在、落札者との間で仮契約書の締結準備を実施しており、平成24年2月15日開催予定の組合議会の議決を経て、本契約とすることを予定しています。
２－２．実施計画書（案）
○本事業につきましては、「別紙４：実施計画書（案）」に準じ、実施していくこととします。

## Slide 10
２．第２期共有デジタル地図（数値地形図）整備（修正）事業について
２－３．依頼事項（資料等の貸与について）
○共有デジタル地図の整備（修正）を実施していくことを目的に、貴団体で保有する以下の資料を提供いただきたくお願いいたします。 なお、貸与にあたりましては、JV担当者が個別に市町を訪問し、資料を収集いたしますので、ご協力方いただきますようお願いいたします。（別紙依頼文書参照）
１．訪問予定日：平成24年1月下旬～平成24年4月下旬
２．貸与期間：約２週間程度を予定していますが、詳細期間につきましては、個別に調整します。
３．貸与資料：①道路台帳網図（データもしくは図面）
②道路台帳図データ
③道路台帳異動調書もしくは補正資料
④公共施設一覧（データもしくは冊子等）
⑤管内図等
４．収集する者（貸与を受ける者）：国際航業、パスコ、中日本航空、若鈴、ジオフォーラム、ジオJV
５．その他：JVが上記資料を複製保管している場合につき、承認いただける場合は、それをもって
貸与資料とさせていただくことも可能です。

## Slide 11
２．第２期共有デジタル地図（数値地形図）整備（修正）事業について
２－３．依頼事項（現地調査にともなう周知のお願い）
○共有デジタル地図の作成にあたっては、空中写真の撮影後に写真判読の困難な箇所の把握、道路の形状調査などを実施することを目的に「現地調査」をいたします。
○現地調査におけるトラブルを回避するため、各市町において広報、自治会回覧等における住民への周知に関し、ご協力いただきますようお願いいたします。
■現地調査
○調査内容、調査方法
・歩道などの公道から、周辺の地形を目視確認して、空中写真に記録します。
・道路の形状調査のため、幅員をメジャー等で計測します。
・地図に表示する建物等の名称を調査します。（学校、病院、公共施設等）
・その他、影や樹木等で写真の不明瞭な箇所を調査します。
■調査期間
平成24年5月1日～8月31日（予定）

## Slide 12: ３．地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WGの中間報告 【報告】

## Slide 13
３．地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WG等の中間報告
３－１．地理空間情報利活用研究会
13
３－１－１．目的
○市町における窓口対応の効率化、行政事務の高度化を目的として、共有デジタル地図と組合せて利用することにより大きな効果が期待できる、住所データの効果的な整備方法、利活用方法を調査研究しています。
３－１－２．開催状況
○これまで計３回の研究会を開催し、調査研究を進めてきました。
第１回：平成23年7月29日
第2回：平成23年10月19日
第3回：平成24年1月17日
３－１－３．中間報告
○行政が保有する住所情報の現状調査を行い、住所データの原典データとしての利用可能性を整理しています。 また、住所データの利用目的を設定し、住所データの利用方針及び整備方針を検討中です。

## Slide 14
３．地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WG等の中間報告
３－２．安心・安全WG
14
３－２－１．目的
○防災分野における行政事務の効率化を目的として、昨年度作成した「避難所データ更新・運用ガイドライン（案）」に基づく、避難所データの共同更新実験を行い、避難所データの効果的な更新手法や配信手法について調査研究しています。
３－２－２．開催状況
○これまで計３回の研究会を開催し、調査研究を進めてきました。
第１回：平成23年6月10日
第2回：平成23年10月20日
第3回：平成24年1月18日
３－２－３．中間報告
○これまでに、避難所データの共同更新実験のレビューを２回行い、共同更新にあたっての課題の抽出及び対応策を検討立案しています。
○また、避難所データ等の防災情報を有効活用するために必要な取り組み事項等について整理しています。

## Slide 15
３．地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WG等の中間報告
３－３．都市計画WG
15
３－３－１．目的
○都市計画分野における行政事務の効率化を目的として、昨年度作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン（案）」に基づく、都市計画主題データの共同更新実験を行い、都市計画主題データの効率的な更新手法や配信手法について調査研究しています。
３－３－２．開催状況
○これまで計３回の研究会を開催し、調査研究を進めてきました。
第１回：平成23年6月9日
第2回：平成23年9月28日
第3回：平成24年1月18日
３－３－３．中間報告
○これまでに、都市計画主題データの共同更新実験のレビューを２回行い、共同更新にあたっての課題の抽出及び対応策を検討立案しています。
○また、三重県が運用中の「MieClickMaps」を利用した、都市計画主題データの共同配信手法についても調査検討中です。

## Slide 16
３．地理空間情報利活用研究会、安心・安全WG、都市計画WG等の中間報告
３－４．その他活動
16
３－３－１．GIS操作研修会の開催
○都市計画WG及び安心・安全WGの参加者を対象として、フリーGISソフトである「QuantumGIS」の操作研修会を、全３回開催しています。
３－３－２．共有デジタル地図を利用した道路台帳図の電子化手法に関する調査
○道路台帳図を電子化済みの一部市町を対象に調査を行い、共有デジタル地図を利用して、効果的に道路台帳図の電子化を行うための手法を調査中です。
３－３－３．電子納品成果の活用手法の調査
○道路工事に関する電子納品成果を対象とした調査を行い、電子納品成果を使用して、効率的に地図データを更新するための手法を調査中です。
３－３－４．共有デジタル地図利活用事例集の拡充
○昨年度作成した「共有デジタル地図利活用事例集」に、新規の利用事例（防災分野、福祉分野、教育分野等）を追加するための調査を実施中です。

## Slide 17: ４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討について 【協議】

## Slide 18
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－１．平成23年台風12号と地理空間情報について
○平成23年台風12号により、熊野市、御浜町、紀宝町等において、多数の人的被害、住宅被害等が発生しました。
○組合では、平成23年台風12号における被災市町に対するサポート事業として、熊野市、御浜町、紀宝町に対し、民間企業（インフォマティクス社、国際航業、パスコ、ゼンリン）の協力を経て、インターネットGISを無償開放し、三重県で撮影した被災個所の航空写真の閲覧、共有デジタル地図の閲覧、編集等を可能としたサービスを提供するとともに、紙媒体の共有デジタル地図を提供させていただきました。

## Slide 19
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－２．熊野川流域の空中写真

## Slide 20
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－３．井戸川流域の空中写真

## Slide 21
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－４．相野谷川流域の空中写真

## Slide 22
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－５．相野谷川流域の空中写真と共有デジタル地図

## Slide 23
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－６．災害時における地理空間情報の共有①（台風12号）
○平成23年12号台風時においては、様々な機関において、空中写真などの地理空間情報が整備されていました。これらの地理空間情報を効果的に活用することによって、迅速な災害状況の把握、復興計画の策定などが可能になると考えられます。
（例）
①三重県
・被災個所の空中写真（垂直）撮影を実施
②国土地理院：http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h23-taihu12-index.html
・被災個所の空中写真（垂直/ななめ）撮影を実施
・被災個所の現地写真の撮影を実施
③株式会社国際航業： http://www.kk-grp.jp/csr/disaster/201109_kii/index.html
・被災個所の空中写真（垂直/ななめ）撮影を実施
④株式会社パスコ：http://www.pasco.co.jp/disaster_info/110905/
・被災個所の空中写真（垂直/ななめ）撮影を実施
・ TerraSAR-X（衛生写真）から解析した推定浸水区域図を作成

## Slide 24
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－７．災害時における地理空間情報の共有②（東日本大震災）
○平成23年3月11日に発生しました東日本大震災時においても、様々な機関で、多種多様な地理空間情報が整備されました。（「別紙５」参照）
○ただし、当初は「どこで」、「誰が」、「どのような」地理空間情報を作成し、保有しているか把握するのが困難な状況でした。
○また既に加工済のデータ（PDF化など）であったり、空中写真であればオルソ化をしていないものが多数存在し、2次利用しづらい状況がみられました。
○このことから、平常時に、「災害時における関係機関での地理空間情報の整備計画を把握し、2次利用できる状態で成果を入手するための検討」が有効であると考えられます。

## Slide 25
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－８．三重県危機管理情報集約システム（仮称）β版のイメージ図
発災時での活用（案）
国・三重県
市町
三重県危機管理空間情報集約
システム（仮称）β版
【主題データ】
・被災空中写真
・被災個所のポイントデータ など
【主題データ】
・（災害箇所情報）
・被災個所の現場 写真 など
【基盤データ】
・共有デジタル地図
・空中写真
・（地番住所データ）
・高さデータ
三重県自治会館組合
○関係機関の空間情報を持ち寄ることにより
・被災状況の把握
・応急復旧計画資料の作成 等
を実現！！
【主題データ】
・住所データ
・被災衛生写真
・被災空中写真
・道路ネットワーク情報 など
民間
提供
提供
利用

## Slide 26
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
（補足）GPS付デジタルカメラ
○近年、GPS機能を有するデジタルカメラが普及してきています。簡単に画像データに位置情報を添付することが可能となり、撮った「写真」「動画」が地理空間情報として活用できます。

## Slide 27
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－８．三重県危機管理情報集約システム（仮称）β版のイメージ図
発災時での活用（案）
出典：YAHOO！写真保存プロジェクト 復興支援東日本大震災
○市町職員、県職員等が現地調査時に撮影した被災個所の写真（GPS付デジタルカメラで撮影したもの）をGISの画面上にドラッグインすることにより、地図上に掲載。関係者間（市町内部、県市町間）で簡単に情報共有が図れます。（下図はイメージ。）

## Slide 28
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－８．三重県危機管理情報集約システム（仮称）β版のイメージ図
平常時での活用（案）
【基盤データ】
・共有デジタル地図
・空中写真
・（地番住所データ）
・高さデータ
三重県自治会館組合
三重県
市町B
三重県危機管理空間情報集約
システム（仮称）β版
○○駅
△△町
××町
＊
＊
□□町
共有DM
【主題データ】
・浸水深データ
・土砂災害危険区域データ
・狭あい道路データ
・都市計画基礎調査データ など
【主題データ】
・避難所データ
・都市計画データ
・etc・・・
空中写真
浸水深データ
避難所データ
市町A
【台帳情報】
・災害弱者の情報
・施設の情報
・etc・・・
狭あい道路データ
①GISデータ化（見える化）支援
・エクセルなで管理している住所情報を含む台帳情報をGISデータ化（アドレスマッチングS）
②政策立案支援
・関係機関で保有する空間情報を組み合わせることにより、安全・安心の政策立案を実現
提供
利用
GIS
データ化

## Slide 29
○三重県においては、共有デジタル地図という県下共通の基盤データが存在するため、県、市町が所有する様々なデータを重ね合わせて利活用することが可能です。
○共有デジタル地図をベースとして、発災時から復旧・復興期を経て、平常時の防災段階に至るまで、全てのフェーズで容易に「地理空間情報の蓄積・利活用」が可能な仕組みを構築することが理想的であると考えられます。
平常時
（防災段階）
発災時
応急対策期
復旧期
復興期
○○
データ
○○
データ
○○
データ
○○
データ
○○
データ
地域住民
市町職員
必要なときに、必要な データを利活用できる！
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）

## Slide 30
４．三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版の構築に向けた検討に
ついて（協議）
４－９．災害時における地理空間情報の共有②
○災害時における地理空間情報の共有を可能にするためには、平常時より関係者間での役割分担の整理、および地理空間情報の流通にかかるルールを策定しておく必要があると考えられます。また、本件については、三重県が東海・東南海・南海地震が想定される地域でもあることから、より迅速な対応が求められているため、早期の着手が必要であると言えます。
○このことから、事務局では「三重県危機管理空間情報集約システム（仮称）β版」の構築に向けた協議を開始したいと考えていますが、検討委員会メンバー様のご意見を頂戴いたしたい。
協議のステップ（案）
調 査
・東日本大震災および台風12号における関係機関で整備された地理空間情報の把握
協 議
構 築
実証実験
・関係機関の役割、ルールの策定
・システム要件の整理
・搭載する地理空間情報の整理
・デモシステムの構築、運用
（クラウドを想定）

## Slide 31: ５．その他

## Slide 32
５．その他：三重県標高データの取扱いについて（注意）
○東日本大震災の影響を受けて、各地で土地の地盤高に対する関心が高まっています。本事業においては、初期整備時に標高の点郡データとして「三重県標高データ（DEM）」を作成していますが、利用にあたりましては、「精度」をご理解いただき、留意くださいますようお願いします。
１．データの概要
三重県標高データは、平成20 年に整備された共有デジタル地図（1/2,500 数値地形図データ）をもとに作成した、標高の点群データです。
２．データの作成手順
三重県標高データは、5m 間隔ごとの高さ情報を、共有デジタル地図の等高線と標高単点を使用した内挿計算によって作成（等高線と標高単点の既知の高さ情報をもとに、5m 格子ごとの高さ情報を計算式より算出）されたものです。 なお、三重県標高データの品質評価（精度検証）は実施していません。
３．データの品質
三重県標高データは、既知の高さ情報をもとに計算式（内挿計算）によって自動算出したデータであるため、元データ（共有デジタル地図）の精度を引き継ぐものではありません。
既知の高さ情報として使用する等高線や標高単点は、裸地部ほど正確に高さ情報を取得可能なため、裸地部の多い平地部のほうが山地部よりも精度がよいと考えられます。
特に、高い樹木が密集している山地部では、航空写真から正確な地面の高さ情報を取得することが困難なため、精度も低くなると考えられます。
また、等高線は原則標高２ｍ間隔で描かれており、標高段差が２ｍ未満の局部的に地盤が高くなっている宅地や盛土部分等については、等高線として表現されないこともあるため、正確な高さ情報を取得できていない可能性があります。
上記の特徴をふまえ、三重県標高データの精度は、以下のとおりと考えられます。
平地部では2.0m程度、山地部では2.0m～10m程度の誤差を有する。

## Slide 33
５．その他：三重県自治会館組合会員サイトの運用について
○三重県自治会館組合会員サイト（以下「会員サイト」という。）につきましては、平成23年6月13日よりβ版として運用していましたが、平成24年２月より本格運用することとしましたので、ご連絡いたします。
○各市町の各部署のご担当者様にもご通知いただき、ご利用いただきたくお願いいたします。
○また会員サイトに掲載して欲しい情報等がありましたら、事務局までご連絡ください。
○三重県自治会館組合会員サイト
URL： http://jichikaikan-mie.jp/member
ID：
PASS：