資料２

地理空間情報集約システム

基本設計書

平成25年3月

三重県市町総合事務組合

【目　次】

1．	はじめに	1

2．	システム仕様	1

2-1	サービス概要	1

2-2	システム要件	1

2-3	拡張要件	7

3．	初期調整作業	8

3-1	利用開始支援	8

3-2	運用支援	9

4．	構築スケジュール	11

5．	費用計画	11

5-1	初期構築作業	11

5-2	運営費用	11

# はじめに

本計画書は、第２期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業の共有デジタル地図成果の運用支援工程において、地理空間情報集約システムの基本計画を検討し、基本仕様として整理したものである。

検討にあたっては、平成23年度技術部会を設置し、5回の部会において参加市町の意見を取り入れながら整理した。

# システム仕様

## サービス概要

### 目的

地理空間情報集約システムの目的は以下である。

- 広域災害支援のための、避難場所及び防災倉庫情報の維持管理と共有を行う

- 災害時における地理空間情報の整備及び共有を三重県内の全ての自治体で効率的に実現できるようにする

- これに伴い、三重県市町総合事務組合が保管する共有デジタル地図成果の保護及び利用に係る冗長性を確保できるようにする

### 基本的な内容

クラウドサービス技術を適用し、地理空間情報集約システムに求められるサービスの調達及びサービス開始に必要な諸調整作業を行うものである。

### サービス利用範囲

三重県内の市町、三重県、三重県市町総合事務組合における以下の情報活用に利用する。

- 災害予防における避難施設の管理・共有と、共有デジタル地図の一般的な利用

- 災害時における地図の作成と印刷

- 被災情報ほか災害に係る位置情報の作成と共有

## システム要件

### システム構成

#### システムの利用者（最大閲覧者数）

- 三重県内の市町職員：○○○名

- 三重県職員：○○○名

- 三重県市町総合事務組合（市長会、町村会）：10名

#### 規模要件

- 最大閲覧者と同数のPCにより利用する

- ブラウザはInternetExplorer6以上とする

#### ネットワーク要件

- インターネットを想定する

### サービス要件

#### 業務要件

主要なサービス利用は以下のとおりである。

##### 避難所・防災倉庫情報の管理

| 目的 | 広域災害支援のための、避難所・防災倉庫情報を維持管理し、市町間で共有できるようにする |
| --- | --- |
| 事前条件 | 避難所あるいは防災倉庫の新設・閉鎖・属性が変更された。 |
| 基本系列 | - 地理空間情報集約システムに管理者権限でログインする（自市町の情報しか編集できない） - 新設の場合は、位置を登録し、属性情報を入力する。 - 閉鎖の場合は、図形情報を削除する。これに伴い属性情報も削除される - 図形修正の場合は、修正する施設を選択（検索）し、位置を移動する。 - 属性修正の場合は、修正する施設を選択（検索）し、属性個表から必要箇所を修正入力する。 - 更新フラグの情報をリスト表示し、管理者の承認後、情報が更新され共有（公開）される。 |
| 代替系列 | 以下は、基本系列の2～5の代替系列とする。 ・図形データ（MGIS又はshape）をインポートすることで、位置の登録に替えることができる。 ・住所情報からアドレスマッチング機能を使い図形情報及び属性情報を生成できる。 ・エクセルシートをインポートし図形情報とのリンクキーを指定することで、属性情報を一括更新できる。（エクセルシートと属性定義は一致しているものとする） |
| 事後条件 | 地理情報集約システムから最新の避難所・防災倉庫情報を知ることができる。 |
| 備考 |  |

##### 災害時の情報共有

| 目的 | 災害時に災害場所の情報を登録し、その位置を庁内及び広域圏にて共有する。 |
| --- | --- |
| 事前条件 | 災害場所及び被害情報が把握される。あるいは報告される。 |
| 基本系列 | - 地理空間情報集約システムにログインする - 災害報告カード等をもとに災害位置を登録する - 属性情報として被害情報、対策状況を登録する - 被害状況・対策状況によって、地図のシンボルは自動で可変する - 経過により属性情報（被災状況、対策状況）の更新を行う - 災害復旧後（終結後）に、データの履歴登録処理を行い災害情報レイヤを空にする。 |
| 代替系列 | 災害情報の閲覧は地図だけではなく属性一覧からも確認できる。（登録・更新順に並び替える） 図形データ（MGIS又はshape）をインポートすることで、位置の登録に替えることができる。 データの登録は、当該市町以外の組織からも代行登録できる。（災害時にのみデータ編集権限を柔軟に変更する） |
| 事後条件 | 災害場所及び被害・対策情況を共有することができる。情報の共有から、物資輸送経路が検討できる。 |
| 備考 |  |

##### 地図の作成

| 目的 | 災害時に必要な範囲・縮尺の地図を効率的に作成する。 |
| --- | --- |
| 事前条件 | 地図が必要な範囲が予め分かっている。（全体図は予め紙地図としてストックされている） |
| 基本系列 | - 地理空間情報集約システムにログインする - 場所を検索する（住所、公共施設、全体図から） - 印刷レイアウトを選択する（A4・A3・横縦） - 必要に応じて地図上にメモ記入する - プリントする |
| 代替系列 | プリントの替わりに、地図画像をクリップボードにコピーできる |
| 事後条件 | プリントした地図を持って現地調査に向かうことができる。 |
| 備考 |  |

##### データのダウンロード

| 目的 | 災害時に共有デジタル地図をネットワークから取得できる。 |
| --- | --- |
| 事前条件 | 共有デジタル地図は、予め市町単位で整理しておく |
| 基本系列 | - 地理空間情報集約システムにログインする - 利用者情報を登録して、利用規則の同意ボタンを押す - 図郭を選択してDMデータをダウンロードする |
| 代替系列 |  |
| 事後条件 | 利用者が共有デジタル地図データ（図郭単位のDMデータ）を取得できる |
| 備考 | 共有デジタル地図のダウンロード機能は、地理空間情報集約システムとは別に、ダウンロードサイトを設けることで対応しても良い。 |

#### 機能要件

| No | 区 分 | 機 能 要 件 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表示機能 | 地図の移動（スクロール） |  |
| 2 |  | 地図の拡大縮小 | 任意あるいは多段階で変更できること |
| 3 |  | レイヤの重畳表示 |  |
| 4 |  | レイヤの表示/非表示制御 |  |
| 5 |  | 属性値による凡例シンボルの変更 |  |
| 6 |  | 属性表示（単表、リスト表示） |  |
| 7 | 検索 | 住所・地番による場所検索 |  |
| 8 |  | 主題属性による図形検索（リスト選択、あいまい検索） | 検索項目はサービス調整において決める |
| 9 |  | 主題属性による条件検索 |  |
| 10 |  | 図形による属性検索 | クリック指定、範囲指定 |
| 11 | 計測 | 距離計測 |  |
| 12 |  | 面積計測 |  |
| 13 | 印刷 | 印刷レイアウトの選択 | A4及びA3サイズ |
| 14 |  | メモ記入（テキスト、図形） |  |
| 15 |  | 印刷（プリント） |  |
| 16 |  | 画像のコピー |  |
| 17 | 編集 | 図形の編集（削除、編集、追加） |  |
| 18 |  | 図形のインポート | Shape、MGC |
| 19 |  | 属性の編集（編集） | コード等はリストによる登録 |
| 20 |  | 外部テーブルの属性リンク |  |
| 21 | アドレスマッチング | アドレスマッチング | 住所辞書（三重県住所データ）をもとにした位置情報への変換 |
| 22 | 出力 | 地図データのエキスポート | 主題地図（Shape、MGC形式） |
| 23 |  | 地図データのダウンロード | 共有デジタル地図 |
| 24 |  | 属性値のCSV出力 |  |

### データ要件

| No | 区 分 | レイヤ名 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共有デジタル地図 | 数値地形図2500（H24） | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
| 2 |  | 写真地図データ（H23） | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
| 3 |  | 写真地図データ（H18） | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
| 4 | 隣接県地図 | 基盤地図情報 | 隣接県の地図・国土地理院 |
| 5 | 区域界 | 市町村界 | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
| 6 |  | 小学校区 | 三重県全域・国土数値情報 |
| 7 |  | 災害メッシュ | 三重県全域・新規作成 |
| 8 | 住所辞書 | 三重県住所データ | 三重県全域・市町の地番テキストデータと、国土地理院の住居表示住所データから生成 |
| 9 | 公共施設 | 公共施設（官公署、学校等） | 三重県全域・国土数値情報 |
| 10 |  | 医療・福祉施設 | 三重県全域・国土数値情報 |
| 11 | 避難施設 | 指定避難所 | 三重県全域・三重県（要修正） |
| 12 |  | 広域避難所 | 三重県全域・三重県（要修正） |
| 13 |  | 津波避難ビル | 三重県全域・各市町（新規作成） |
| 14 |  | 福祉避難所 | 三重県全域・各市町（新規作成） |
| 15 |  | 広域防災拠点 | 三重県全域・三重県（新規作成） |
| 16 |  | 防災倉庫 | 三重県全域・各市町（新規作成） |
| 17 |  | 緊急輸送路（1～3次） | 三重県全域・三重県（要修正） |
| 18 | ハザード情報 | 河川氾濫浸水想定区域 | 三重県全域・三重県 |
| 19 |  | 土砂災害警戒区域（急傾斜・土石流・地すべり） | 三重県全域・三重県 |
| 20 |  | 土砂災害特別警戒区域（急傾斜・土石流・地すべり） | 三重県全域・三重県 |
| 21 |  | 地震動分布 | 三重県全域・三重県 |
| 22 |  | 津波浸水想定区域 | 三重県全域・三重県 |
| 23 | 災害情報 | 災害情報（点） | ユーザ入力用レイヤ |
| 24 |  | 災害情報（線） | ユーザ入力用レイヤ |
| 25 |  | 災害情報（面） | ユーザ入力用レイヤ |

### ファシリティ要件

#### データセンターの要件（共通）

##### データセンターの場所

- 日本国内であること。

##### 認証

- 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）の認証を取得していること。

##### 入退室管理

- サーバ室等への入退室を管理・記録するため、本人認証を実施していること。

##### 鍵の管理

- サーバ室への出入口およびサーバラック等の鍵を定められた場所に保管し、管理は特定者により行われていること。また、台帳等により鍵の貸出・返却が記録されていること。

##### 監視

- 監視カメラを設置し、撮影された映像を一定期間保存すること。監視カメラの設置にあたっては、死角のないように設置されていること。

##### 破壊対策

- サーバ室への出入口には十分な強度を持つ防火扉を設置し、破壊等による不正侵入が防止されていること。

##### 警備

- 警備員を常駐させていること。

#### データセンターの要件（災害対策）

##### 電源の維持

- 停電や電力障害が生じた場合に電源を確保するための対策が講じられてること。

##### 火災・避雷・静電気からの防御

- 火災報知・通報システム及び消火設備が設置されていること。消火設備の使用による汚損の対策が講じられていること。また、避雷・静電気からの防御のための対策を実施されていること。

##### 建物の災害対策

- 地震・水害に対する対策が講じられていること。

##### 空調

- 設置されている機器等による発熱を抑えるために十分な容量の空調が設置されていること。

### サービスレベル

提供されるサービスレベルは、下記とする。

| 項目 | サービス要件 | サービス目標 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| サービス基本特性について | サービスの変更時の事前告知 | ・ サービスの変更時は、3ヶ月前までに告知し、変更の1ヶ月前までにテストサイトでの検証期間を設定する。 ・ サービス利用開始後においても、運用環境とは別にテスト環境を一定期間保存しておくこと。 |  |
| サービス品質 | サービス提供時間 | ・ 24時間365日サービス提供すること |  |
|  | メンテナンス等 | ・ 緊急メンテナンスの場合は早朝時間帯に限定する。 |  |
|  | サービス稼働率の目標値 | ・99. 5％（年間） | サービス事業者の起因によらない事由については算定対象から除外する |
|  | 連続停止時間 | ・ 障害等によるサービス停止時間は連続して12時間以内 | サービス事業者の起因によらない事由については算定対象から除外する |
|  | システム管理者宛からの問い合わせ対応 | ・ 営業時間内（月～金曜日の午前9時～午後6時）はシステム担当者にて問い合わせ対応し、1時間以内に返答する。 ・ 営業時間外については、翌営業日に返答を行う。 |  |
|  | 障害時の対応 | ・ 24時間365日の障害復旧体制を構築する ・ 障害検知時から復旧までの時間は、12時間以内とする。 |  |
|  | オンライン応答時間遵守率 | ・ 実効1.5Mbps以上の接続回線において、オンライン応答時間が3秒以内の遵守率は90％以上とする。 | ただし初期立ち上げ時、推奨端末環境以外、アクセス集中時の場合を除く |
| データ管理体制 | バックアップ実施間隔及び世代数 | ・ データベースサーバはミラーサーバにより常時同期する。 ・ 日次でのバックアップストレージへのバックアップを実施し、３世代前までのバックアップを保存する。 |  |
| セキュリティ | 死活監視および障害監視 | ・ アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、通信機器に対して死活監視をする。 ・ ハードウェア、ネットワーク、各機器のパフォーマンス、メモリ空き容量等に対して障害監視する。 |  |
|  | ウィルス対策 | ・ ウィルス対策を実施する。 ・ パターンファイルの配信後、48時間以内に適用する |  |
|  | IDSおよびDOS攻撃対策装置の設置の有無 | ・ IDSおよびDOS攻撃対策装置を設置する ・ 不正アクセス時におけるパケットリセット装置を設置する。 |  |
|  | セキュリティパッチの適用 | ・ 適応の判断を行い、適用が必要と判断した場合は判断後72時間以内に適用。 ・ 作業中のサービス停止を行わない。 |  |

### 情報セキュリティ要件

#### 権限要件

##### 閲覧

- 利用対象者の所属組織単位でユーザID及びパスワードによる認証により閲覧できる。

##### 編集

- データ編集は、データ管理者に対する個別のユーザID及びパスワードの認証によりサービスが利用できるようにする。情報の共有は、管理者の確認を経て公開されるようにする。

- データ編集は原則として自組織（部署）のデータしか編集権限は無い。なお、災害時は権限設定が変更可能とする。

#### 情報セキュリティ対策

- データセンターと利用者間の通信手段は暗号化されていること。

### 運用保守要件

#### サービスの運用

- SLAに準じたサービスの提供を行うこと。

- 年に1回、SLAの遵守についてレポートを作成し報告すること。

#### 利用者サポート

- 年1回、集合形式にて全体講習会を開催すること。

- 利用者からの問合せに対してはメールなどで次営業日までに返答を行うこと。

#### データの管理

- 年に1回、レイヤのアクセス状況をチェックし不要と思われるレイヤを報告すること。

- アップデートデータの提供を受けた場合は、月1回差換えを対応すること。

- データの修正を代行できること。ただし、修正作業は本サービスの対象外とする。

#### 災害時

- 管理者からの指示により、災害時に一時的な権限設定の変更に対応すること。

- 指示があった場合、災害情報の登録を代行できること。ただし、登録作業は本サービスの対象外とする。

## 拡張要件

地理空間情報集約システムは、以下の拡張に対応できるものとする。拡張作業は本サービスの対象外とする。

- 共有デジタル地図の更新に伴うデータ量の追加

- 災害情報登録における台帳機能の強化（一つの災害箇所に対して時系列的に災害・対策情報を追加登録・管理できる）

- モバイル端末からの利用

# 初期調整作業

## 利用開始支援

### システムの詳細仕様

#### 作業計画

- 業務実施計画書の作成を行い、作業体制を確立する。

- 会議体の開催計画を検討する。

#### 画面設計

- 機能要件の詳細について会議体を通じて確認・決定を行う。

- 画面設計案を作成し会議体を通じて確認・決定を行う。

### データ作成

#### データ整備（新規作成）

- 情報共有に必要な項目を検討し、会議体を通じて確認しデータ定義を決定する。

- 市町より必要な情報の情報収集を行う。

- データ項目、想定数量は以下とする。

- 津波避難ビル	約300箇所

- 福祉避難所	約400箇所

- 広域防災拠点	5箇所

- 防災倉庫情報	約1200箇所

- 災害メッシュ	県全体

#### データ修正

- 会議体を通じて情報共有に必要な項目を確認しデータ定義を修正する。

- 市町および三重県よりデータソース及び修正箇所の収集を行う。修正箇所アンケート、ヒアリングなど収集に必要な資料もあれば作成する。

- データ項目、想定数量は以下とする。

- 指定避難所	約4500箇所

- 公共施設（公共施設、福祉施設、医療機関など）	約5500箇所

- 緊急輸送路	約1700km

#### 住所辞書（三重県住所データ）

- 住所辞書（三重県住所データ）は、「三重県住所データ製品仕様書（案）」に基づき、住居表示未実施地区（地番図整備地区）は各市町から提供される地番テキストデータを、住居表示地区は国土地理院が提供する住居表示住所データを使用して作成する。

- 市町からの地番テキストデータの提供依頼を支援する。

- 市町が地番テキストデータを提供するために要する費用は本事業から支払う。

- 地番テキストデータと住居表示住所データを加工し、三重県住所データ製品仕様書に基づく、住所辞書（三重県住所データ）の作成を行う。

### サービス構築

#### データセット

- レイヤ構成を検討する。

- 整備したデータ以外に、既往データの加工・編集を行いシステムに移行する。データ項目は以下とする。

- 三重県共有デジタル地図（H24数値地形図2500）

- 三重県共有デジタル地図（H18写真地図データ）

- 三重県共有デジタル地図（H23写真地図データ）

- 隣接県地図（基盤地図情報等）

- 津波浸水想定区域

- 河川氾濫想定区域

- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域

- 小学校区

- レイヤ設定、凡例設定を行い、正常な表示であるか確認する。

#### テスト運用

- 画面設計に準じたシステムを構築し、テスト、バグフィックスを行う。

- 会議体へテスト計画を報告、承認を受け、運用テストを行う。

- テスト結果から、見直し事項を会議体で確認し、必要な修正を行なう。

#### 権限設定

- 事項の運用ルールに則った権限設定を行う。

## 運用支援

### 運用ルール等作成

#### 運用ルールの検討

- URL、利用対象者、ログイン認証など、システム利用に関する基本事項を整理する

- データの利用及びアウトプットに関する注意事項を整理する

- データ更新に関する年次スケジュールを整理する

- データの修正及び新規データの登録についてルールを検討する

- 障害時などでの問合せ先、様式を整理する

- 災害時の運用方法を検討する。（権限設定、情報公開範囲）

#### 操作説明書の作成

- システムの操作説明書を作成する

#### 会議体の運営支援

- 会議体の開催支援を行う。議事検討、資料作成を行う。

- 会議体は以下の開催を予定する。

- 全体会議	4回

- （仮）防災部局との調整会議	3回

### 初期運用支援

#### 操作講習会の開催

- サービス開始時には、操作講習会を開催する。

- 地区別に、各地区1回（計6回）行う。

# 構築スケジュール

| 項目 | 1 | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 詳細仕様検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| データ作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| サービス構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運用ルール検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会議体運営支援 | 防 | 全 | 防 | 全 |  | 全 | 防 | 全 |  |
| 操作講習会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 費用計画

## 初期構築作業

### 経費の算定条件

- 2-2-2　サービス要件にあるユースケース及び機能要件を想定する

- 2-2-4　ファシリティ要件にあるデータセンターの使用とする

- 2-2-5　サービスレベルにあるSLA案を遵守する

- 3-1　初期調整作業の項目を実施する。ただし、運用ルールの検討においてはシステム利用に関するルールとし、事業・制度の検討にまでは及ばない

### 経費案

| 作業項目 | 単位 | 数量 | 単価 | 概算費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 詳細仕様検討 | 式 | １ |  | 2,000,000 |
| データ作成 | 式 | １ |  | 13,500,000 |
| サービス構築 | 式 | １ |  | 5,000,000 |
| 運用ルール検討 | 式 | １ |  | 4,250,000 |
| 会議体運営支援及び打合せ | 式 | １ |  | 4,100,000 |
| 操作講習会 | 式 | １ |  | 1,200,000 |
| 計 |  |  |  | 30,050,000 |

## 運営費用

### 経費の算定条件

- 2-2-7運用保守要件にあるサービスを行う。ユーザからの問合せは、原則メールによるものとし、現地サポートは別途とする。

### 経費案

| 作業項目 | 単位 | 数量 | 単価 | 概算費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| サービス利用料 | 月 | 12 | 800,000 | 9,600,000 |
| 計 |  |  |  | 9,600,000 |