会　議　記　録　簿

| 第 2 回 | 平成25年度 第2回共有デジタル地図共同整備事業・検討委員会 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2013年11月18日（月） 13:00～14:00 |  | 場 所 |  | 三重県自治会館4Ｆホール |  |
| 出席者 （敬称略） | 検討委員会メンバー | （出席者は最終頁の通り） |  |  |  |  |
|  | 三重県 | 川辺、山口、山出 |  |  |  |  |
|  | 市町総合事務組合 | 松田、尾崎 |  |  |  |  |
|  | 国際航業 | 白井、伊藤、溝淵、渡邉、奥、平兮、片桐、渡邉 |  |  |  |  |
| 会議目的 | 本年度活動状況の中間報告等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 記載者 |  | 平兮 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 （１）共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業に係る成果品について （２）共有デジタル地図の更新に係る検討について（中間報告） （３）地理空間情報集約システムの構築に係る検討について（中間報告） （４）その他 ■資料 資料1：共有デジタル地図共同整備運営事業 資料2：平成26年度空中写真共同撮影実施に関するアンケート調査報告書 資料3：平成26年度空中写真共同撮影実施に関する第2回アンケート調査報告書 様式-1：測量成果の複製承認申請書 ■議事 （１）共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業に係る成果品について - 資料1を用い、事務局より共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業に係る成果品の概要および修正内容について報告した。 - 成果品の一部にエラーが発見されたため、本日、各市町委員に持参頂いた成果品ＨＤＤに修正後のデータを格納し直し、二週間後を目処に再度配布させて頂くことを報告した。 - 成果品の利用については、「共有デジタル地図の成果利用ガイドライン」に則り、添付の「様式-1：測量成果の複製承認申請書」を、各市町から事務局へ申請する必要があることを再確認として案内した。 （出席者からの意見） - 成果品の数値地形図DXFデータについて、各図郭に黒い図郭線が存在している。この図郭線を消去して再納品いただくことは可能か。（伊勢市） - 詳細内容を確認のうえ回答させて頂く。（事務局） （２）共有デジタル地図の更新に係る検討について（中間報告） - 資料1・2・3を用い、事務局より共有デジタル地図の更新に係る検討について、検討状況を報告した。 - 平成26年度空中写真共同撮影については、検討経緯を説明し、技術部会での協議の結果、見送る結論としたことを報告した。 - 第3期共有デジタル更新計画（案）の策定については、まず更新時期を協議・決定するためのアンケート調査を実施することを報告した。 （出席者からの意見） - 第3期共有デジタル地図の更新時期は、現時点で決定しているわけではなく、今後検討していくという認識でよいか。（川越町） - そのとおりである。これから実施するアンケート調査結果等をふまえ、第3期共有デジタル地図の更新時期を検討・決定していく予定である。（事務局） - 第3期共有デジタル地図の更新時期に関しては、固定資産の評価替え年度をふまえる必要があるため、6年後の平成29年度が基本になると思われる。アンケート調査の設問も、このあたりをふまえた設問にしたほうがよいと考える。今後予定されているアンケートの回答にあたっては、必ず都市計画担当者と固定資産担当者に相談した上で回答頂きたい。（鈴鹿市） （３）地理空間情報集約システムの構築に係る検討について（中間報告） - 資料1を用い、地理空間情報集約システムの構築に係る検討について、検討状況を報告し、プロトタイプシステムのデモンストレーションを行った。 - プロトタイプシステム利用環境は、インターネットに接続されたIEインストール済の端末であれば、その他ソフトウェアをインストールする必要はない旨を説明した。 - 来年度に本番システムを構築するにあたり、今年度は各市町委員にプロトタイプシステムをご試用頂き、広域防災の観点でどのようなデータが必要か不要かについて後日アンケートを実施することを報告した。 （４）その他 - プロトタイプシステムのログインID・パスワードについては、後日発送にて通知する。 以上 平成25年度第2回共有デジタル地図共同整備運営事業検討委員会 出席者（敬称略） 団体名; 所属; 役職; 氏名; 備考. 鈴鹿市; 産業政策課; 副参事兼ＧＬ; 野呂和伸; 座長. 南伊勢町; 行政経営課; 係長; 藤澤真勝; 副座長. 津市; 総務部情報企画課; 主査; 横山貴之. 四日市市; ＩＴ推進課; 主事; 森本忠宏. 伊勢市; 都市整備部都市計画課; 計画係; 西澤大介. 松阪市; 都市政策部都市計画課; 計画区域担当主幹; 小林義和. 桑名市; 都市整備部都市整備課; 技師; 杉村奈保. 亀山市; 企画総務部人事情報室; 主任主査; 宮崎知己. 鳥羽市; 税務課; 課長補佐兼係長; 中村幸吉. 熊野市; 市長公室; 主事; 山本健太郎. いなべ市; 企画部法務情報課; 課長補佐; 三好宏尚. 主事; 葛山弘史. 志摩市; 企画部まちづくり課; 主事; 堤 武敏. 東員町; 総務部財政課; 主査; 岩佐浩二. 菰野町; 都市整備課; 副主幹; 藤田貴史. 朝日町; 企画情報課; 課長補佐; 飯田博之. 川越町; 企画情報課; 課長補佐; 吉野 昭. 企画情報課; 主任; 寺本直貴. 多気町; 企画調整課; 係長; 岡井一宜. 明和町; 防災企画課; 主査; 稲浦満. 大台町; 企画課; 係長; 西村光弘. 玉城町; 建設課; 課長補佐; 平生公一. 大紀町; 税務課; 係長; 中世古 玲一郎. 御浜町; 産業建設課; 主幹; 池内昌洋. 紀宝町; 企画調整課; 主事; 芝 智之. |