## Slide 1: 共有デジタル地図共同整備運営事業
平成２７年１月２６日
三重県市町総合事務組合
三重県地域連携部IT推進課
資料１
平成26年度 第２回共有デジタル地図共同整備運営事業・検討委員会

## Slide 2: 本日の議題
<number>
<number>
１．共有デジタル地図の更新に係る検討状況の報告について（中間報告）
２．地理空間情報集約システムの構築について
３．防災分野における共有デジタル地図の利活用に係る検討状況の報告について（中間報告）
４．次年度の活動計画（案）について

## Slide 3
<number>
<number>
１．共有デジタル地図の更新に係る
検討状況の報告について（中間報告）

## Slide 4: １－１．共有デジタル地図の更新にかかる検討
<number>
<number>
目的
  共有デジタル地図の次期（第３期）更新にむけて、昨年度までの検討結果をふまえ、関係者と協議・調整を行い、成果仕様、工程計画、費用計画等を検討する。
  検討結果については、第３期共有デジタル地図更新事業計画（案）として取りまとめる。
実施内容
  第３期共有デジタル地図更新事業計画（案）の策定

## Slide 5: １－２．検討体制
<number>
<number>
検討体制
  関係者を集めた技術部会を定期的に開催し、協議・意見収集を実施した。
  技術部会開催状況
会議名 | 参加者
技術部会 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、熊野市、いなべ市、志摩市、木曽岬町、玉城町、大紀町、紀北町、三重県IT推進課
開催数 | 開催日 | 議題
第１回 | ６月１１日 | ・平成２６年度活動計画の説明
第２回 | ９月５日 | ・成果仕様に関する調査結果の報告 ・成果仕様に関する協議
第３回 | １１月５日 | ・成果仕様に関する協議 ・費用計画に関する協議
第４回 | １２月２５日 | ・工程計画に関する協議

## Slide 6: １－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
<number>
検討方針
  成果仕様に関する検討
    過年度に県の関係部署及び全市町を対象として実施した「共有ＤＭの更新手法に関する調査」において、従来の成果仕様に関して大きな変更要望はなかったため、第２期更新事業の成果仕様を基本仕様として検討を進める。
  費用計画に関する検討
    費用負担割合は、三重県：市町＝１：２を前提として検討を進める。
    また、市町分の負担費用については、三重県市町村振興協会基金の活用を前提として検討を進める。
  工程計画に関する検討
    平成２９年度開始を前提として、工程別の作業スケジュールを検討を進める。

## Slide 7
<number>
<number>
意向調査の実施
  全２９市町及び県を対象とした、２回にわたる意向調査を実施した。
意向調査結果
  調査結果より、第３期更新事業の成果仕様を、第２期更新事業と同じ成果仕様とすることに概ね問題がないことが再確認できた。
  写真地図製本については、地理空間情報集約システム構築により、写真地図データの閲覧環境が構築されること等から、成果の基本仕様に含める必要がないことが確認できた。
検討結果
調査名 | 調査目的
第３期更新事業の成果仕様に関するアンケート調査 | 第３期更新事業の成果仕様を第２期更新事業と同じ仕様とすることに問題ないか再度確認する
写真地図製本の必要性確認調査 | 写真地図製本の必要性について確認する
  【①成果仕様に関する検討】
１－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
・写真地図製本は、成果仕様（基本仕様）の対象外とする。
  ・写真地図製本以外は、第２期更新事業と同じ成果仕様とする。

## Slide 8
<number>
<number>
※上記仕様外の対応については、希望市町のオプション対応とする。
区分 | 成果名 | 成果仕様 | イメージ
空中写真 撮影成果 | 撮影原データ | ・撮影範囲：三重県全域 ・撮影縮尺：地図情報レベル1,000図化が可能な撮影縮尺 ・撮影重複度：同一コース内の隣接空中写真との重複度（OL）60％、隣接コースの空中写真との重複度（SL）30％ ・撮影カメラ：デジタル航空カメラを使用 ・データ形式：TIFF | 
 | 写真地図データ | ・整備範囲：三重県全域 ・地図情報レベル：2,500（水平位置精度：2.5m以内） ・解像度：20cm ・データ形式：TIFF、JPEG | 
 | 数値地形モデル （ＤEＭ） | ・整備範囲：三重県全域 ・グリッド間隔：5m以内 ・標高点精度：1.0m以内 ・データ形式：TXT | 
地図更新 成果 | 数値地形図 | ・整備範囲：三重県全域 ・地図情報レベル：道路縁1,000（水平位置精度：0.7m以内）、その他項目2,500（水平位置精度：1.75m以内） ・取得項目：公共測量作業規程の準則に記載されている公共測量標準図式（地図情報レベル2,500）の全項目 ・データ形式：DM、Shape、DXF、SXF、PDF、XML | 
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
○○
－
△△
－ＡＢＣ１２３４５
１－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
  【①成果仕様に関する検討】
第３期更新事業の成果仕様（案）①

## Slide 9
<number>
<number>
※上記仕様外の対応については、希望市町のオプション対応とする。
区分 | 成果名 | 成果仕様 | イメージ
付帯整備 成果 | 小縮尺地図データ | ・作成仕様：数値地形図をもとに、1/10,000縮尺レベルに適応したデータの間引きと編纂により作成 ・整備範囲：三重県全域 ・データ形式：DM、Shape、DXF、SXF、PDF | 
 | 構造化データ | ・作成仕様：数値地形図をもとに、主要項目（道路、建物、橋、行政区、水域、公園）の面データを作成 ・整備範囲：三重県全域 ・データ形式：Shape | 
 | 数値表層モデル （ＤＳＭ） | ・作成仕様：撮影原データをもとに、ステレオマッチング処理により画素単位（20cm以内）の表層高さ点郡データを作成 ・整備範囲：三重県全域 ・データ形式：TXT（ASCI） | 
 | 第三者検定 | 空中写真撮影成果、数値地形図成果について第三者が検定するもの。 | 
検定
証明書
１－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
  【①成果仕様に関する検討】
第３期更新事業の成果仕様（案）②

## Slide 10: １－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
<number>
費用負担の取扱い
  費用負担割合は、三重県：市町＝１：２とする。
  市町分の負担費用は、三重県市町村振興協会基金の活用を前提とする。
第２期更新事業からの変更点
  空中写真撮影
    最新のデジタル航空カメラの適用
    写真地図製本は基本仕様外に変更
  地図更新
    経年変化率
      第２期更新事業の実績値を採用
      前回から６年スパンに変更（第２期は５年スパン）
  付帯整備
    変更点なし
地図更新単価の更新
空中写真撮影単価の更新
  【②費用計画に関する検討】

## Slide 11: １－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
<number>
費用の積算方針
  国土交通省積算基準（設計業務等標準積算基準書）に基づいた積算を行う。
  三重県の実態に応じた積算を行う。
三重県の実態に応じた積算とは？
  地形区分（市街地、耕地、山地部）ごとの経年変化率を、第２期更新事業実施時の実績をもとに設定（国土交通省積算基準の経年変化率は２０％）
    第２期更新事業において、経年変化箇所をデジタルデータとして取得・集計することにより、正確な経年変化量を算出した
  山地部については、より実態に基づいた積算を行うため、平地部周辺（山地部A）とそれ以外（山地部B）に分類して積算
地形区分（面積） | 平地部（1,934ｋ㎡） |  | 山地部（ 3,843ｋ㎡ ） | 
 | 市街地 （304ｋ㎡） | 耕地 （ 1,630ｋ㎡ ） | 山地部Ａ （ 823ｋ㎡ ） | 山地部Ｂ （ 3,020ｋ㎡ ）
国土交通省積算基準の経年変化率 | 20.0％ | 20.0％ | 20.0％ | 
採用する経年変化率（実績値） | 13.16％ | 13.00 ％ | 5.56％ | 3.20％
  【②費用計画に関する検討】

## Slide 12: １－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
<number>
経年変化箇所の取得イメージ
  第２期更新事業において、デジタル予察（経年変化箇所の抽出）を実施。
  上記成果を利用して、正確に経年変化量を算出。
  【②費用計画に関する検討】

## Slide 13: １－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
<number>
第３期更新事業の費用計画（案）
  概算費用は、基本仕様を対象に算出（オプション費用は含んでいない）。
  オプション費用については、今後希望市町と個別協議を実施予定。
作業項目（対象範囲） |  |  | 概算費用（税抜き）
空中写真撮影（全域：５,７７７ｋ㎡） |  |  | １．４９億
小計 |  |  | １．４９億
地図更新 （全域：５,７７７ｋ㎡ ） | 平地部 | 市街地 ：３０４ｋ㎡ （経年変化率：１３．１６％） | ０．９５億
 |  | 耕地 ：１,６３０ｋ㎡ （経年変化率：１３．００％） | ３．２６億
 | 山地部 | 山地部Ａ ：８２３ｋ㎡ （経年変化率：５．５６％） | １．０９億
 |  | 山地部Ｂ ：３,０２０ｋ㎡ （経年変化率：３．２０％） | ２．２０億
小計 |  |  | ７．５０億
付帯整備 （全域：５,７７７ｋ㎡ ） | 小縮尺地図データの作成 |  | ０．２８億
 | 構造化編集 |  | ０．１８億
 | 画素単位の数値表層モデル（DSM）の作成 |  | ０．３０億
 | 第三者検定 |  | ０．０６億
小計 |  |  | ０．８２億
合計費用（税抜き） |  |  | ９．８１億
  【②費用計画に関する検討】

## Slide 14
第３期更新事業の開始時期（昨年度決定済み）
  開始時期は、平成２９年度とする。
第３期更新事業の工程計画（案）
  第２期更新事業とほぼ同様の成果仕様となることから、第２期更新事業の工程計画をベースに、これまでの作業実績や公共測量作業規程に基づく、標準的な工程計画として立案する。
  空中写真の撮影期間については、平成２９年１０月１日～平成３０年１月３０日までとするが、県内市町での資産税評価業務等において利用されることを考慮し、特に市街地、耕地部については、平成３０年１月１日の概ね４週間前後を基準として撮影を実施する方針とする（第２期更新事業と同様の取扱い）。
  本工程計画は、あくまで標準的な工程計画であり、今後、発注時の応募会社からの提案等により、短縮される可能性がある。
<number>
  【③工程計画に関する検討】
１－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定

## Slide 15: １－３．第３期共有DM更新事業計画（案）の策定
<number>
  【③工程計画に関する検討】
第３期更新事業の工程計画（案）

## Slide 16
<number>
<number>
今年度の検討成果は、第３期共有デジタル地図更新事業計画（案）として取りまとめる。
次年度以降は、本事業計画（案）に基づき、予算措置、計画内容の精査、発注準備等を進めていく予定である。
１－４．今年度検討の取りまとめについて
第３期共有デジタル地図
更新事業計画（案）
成果仕様
費用計画
工程計画
予算措置
内容精査
発注準備

## Slide 17
<number>
<number>
２．地理空間情報集約システムの
構築について

## Slide 18: ２－１．地理空間情報集約システムの構築について
<number>
<number>
目的
  東日本大震災や昨年度の台風１２号の教訓をふまえ、主に災害時に関係機関が効率的に情報共有を図ることを目的として、共有デジタル地図をベースに様々な地理空間情報を集約・共用するためのクラウド型ＧＩＳ（地理空間情報集約システム）を構築する。
実施内容
  地理空間情報集約システムの構築
  システム操作研修会の開催

## Slide 19: ２－２．地理空間情報集約システムの構築
<number>
<number>
構築スケジュール
  ①ＲＦＩ（情報提供依頼）の実施：平成２６年４月２１日～５月７日
  ②プロポーザルの実施（業者選定）：平成２６年６月１１日～７月１５日
  ③システム構築：平成２６年７月２８日～１０月２１日
  ④操作研修会：平成２６年１０月２２日～１０月２３日
  ⑤システム運用開始：平成２６年１０月２４日～
平成２６年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成２７年 |  | 
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
①RFIの実施
②プロポーザルの実施
③システム構築
⑤システム運用
*データ更新・運用ルールの継続検討
④操作研修会

## Slide 20: ２－２．地理空間情報集約システムの構築
<number>
<number>
数値地形図（H23）
数値地形図（構造化）
航空写真（H23）
避難所
航空写真（H18）
土砂災害危険箇所
津波浸水想定区域
共通グリッド
河川浸水想定区域
緊急輸送路
統計情報
標高点
主な搭載データ

## Slide 21
<number>
<number>
運用イメージ（平常時）
実線
：基本範囲
実線
：拡張範囲
データセンター
市町（システム利用者）
広域データ利用
基本ユーザ
拡張ユーザ
市町独自機能・データ利用
市町総合事務組合 （システム管理者）
管理者ユーザ
維持・管理
データ搭載依頼 各種問合せ
保守事業者
契約
サポート
県 （システム利用者・連携機関）
データ提供 （県整備）
データ提供 （市町整備）
拡張ユーザ
データ閲覧
庁内システム
データ相互やり取り
・日常住民問合せ対応（検索・場所確認） ・近隣市町現況確認しながら日常業務
・庁内の日常業務/広域利用で使い分け
・都市計画区域設定業務
・統計調査業務
・ユーザ管理 ・問合せ管理 ・データ管理 ・システム管理
・公共施設、住所（地番）等の市町データ確認
・都市計画修正データ受取り等、市町と連携のある業務での利用
地理空間情報集約システム
２－２．地理空間情報集約システムの構築

## Slide 22
<number>
<number>
運用イメージ（災害時）
データセンター
地理空間情報集約システム （災害支援システム）
市町（システム利用者）
災害支援システム利用
基本ユーザ
拡張ユーザ
災害支援システム利用
市町総合事務組合 （システム管理者）
管理者ユーザ
災害事案登録
（災害対応終了後、事案を履歴登録）
災害事案登録依頼
保守事業者
契約
サポート
県 （システム利用者・連携機関）
データ提供 （県取得）
データ提供 （被害情報等報告様式にて定期報告）
拡張ユーザ
災害支援システム閲覧
庁内防災システム
データ相互やり取り
管理権限付与 データ入力支援呼びかけ
防災みえシステム
＊ファイル連携（オフライン） を想定
・災害事案管理
・災害時の運用管理
・防災訓練管理
・広域避難所・備蓄倉庫等管理
・被害情報・避難勧告登録
・災害対策本部以外の支所職員等利用
・日常の避難所管理
・職員参集
・要援護者管理
・被害情報のリアルタイム閲覧
・市町からの報告書取込み 公開
実線
：基本範囲
実線
：拡張範囲
２－２．地理空間情報集約システムの構築

## Slide 23: ２－３．システム操作研修会の開催
<number>
<number>
システム操作研修会の開催概要
開催日程 | 平成26年10月22日～23日 （計5回開催）
場所 | ホテルザグランコート津西 多目的スペース
対象者 | 県内29市町の共有デジタル地図担当者・防災部署職員
内容 | ・地理空間情報集約システムの概要について ・GIS・防災システムの国・他自治体の動向について ・システム操作研修 ○基本操作 ○応用操作（データ登録・編集等） ○災害時機能を利用した情報登録
参加者数 | 2日間で合計 46名

## Slide 24: ２－４．地理空間情報集約システムの紹介
<number>
<number>
システムデモンストレーション

## Slide 25
<number>
<number>
３．防災分野における共有デジタル地図の利活用に係る検討状況の報告について（中間報告）

## Slide 26: ３－１．防災分野における共有DMの利活用に係る検討
<number>
<number>
目的
  防災分野における共有デジタル地図の利用促進を目的として、地理空間情報集約システムの運用にかかる検討及び普及定着にむけた活動を実施する。
  本検討にあたっては、昨年度までと同様に、関係機関（県防災部門、など）と連携して検討を進める。
実施内容
  ①地理空間情報集約システム運用ルール等の検討
  ②関係システムとの連携手法の検討

## Slide 27: ３－２．検討体制
<number>
<number>
検討体制
  関係者を集めた技術部会を定期的に開催し、協議・意見収集を実施した。
  技術部会開催状況
会議名 | 参加者
技術部会 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、熊野市、いなべ市、志摩市、木曽岬町、玉城町、大紀町、紀北町、三重県IT推進課、三重県防災対策部
開催数 | 開催日 | 議題
第１回 | ６月１１日 | ・平成２６年度活動計画の説明
第２回 | ９月５日 | ・地理空間情報集約システムの構築スケジュール ・搭載コンテンツの更新ルール検討
第３回 | １１月５日 | ・運用ルール等の検討すべき事項の協議
第４回 | １２月２５日 | ・防災関連データの更新ルール（案）の協議 ・災害時の運用ルール（案）の協議

## Slide 28: ３－３．地理空間情報集約システム運用ルール等の検討
<number>
<number>
防災関連データの更新ルールの検討
  ルール（案）
災害時のシステム利用ルールの検討
  ルール（案）
・対象データ ・更新方法 ・ルール化方法 | ：避難所・津波避難ビル、防災倉庫（市管理） ：年に1回 市町からデータ収集 ※職員による直営・随時更新も可能とする ：ガイドラインによる規定、組合⇔市町間のデータ相互利用協定締結
・対象災害 ・利用方法 | ：風水害・地震災害・火災など各種災害 ：各市町のこれまでの被害情報集約方法はそのままとし、 データ管理部分を地理空間情報集約システムに置き換える ※まずは、桑員2市2町で来年度から本運用を開始予定

## Slide 29: ３－４．関係システムとの連携手法の検討
<number>
<number>
県防災システムとの連携方法
●システム連携にかかる課題 （１）「被害情報の登録」の役割が重複しており、二重登録となる （２）県防災システムは、次期システム構築に向けて検討中であり、現行システムとの 連携が現段階では難しい 【次期システムの構築工程】 ○平成26～27年度 基本方針の検討 （災害対策本部・市町との連携のあり方を検討） ○平成28年度 詳細設計・構築・プロトタイプシステム構築 ○平成29年4月～ 運用開始
●協議経過 （１）次期システムで、県防災システムと地理空間情報集約システムの連携をはかる こととし、現行システムを利用する場合、入力が重複することになります （２）次期システムでは、県防災システム側に市町の被害情報を登録できる役割を置き、 地理空間情報集約システム側は、データ連携の後、復旧・復興場面で活用する こととします（予定）

## Slide 30: ３－５．今年度検討成果の取りまとめについて
<number>
<number>
今年度の検討成果は、地理空間情報集約システム運用ガイドライン（案）として取りまとめる。
次年度以降は、本運用ガイドライン（案）をもとに、県域のより多くの市町の運用をふまえ、また関係機関との継続検討結果を反映し、ブラッシュアップしていく予定である。
地理空間情報集約システム 運用ガイドライン（案）
データ更新ルール
関係機関システムとの連携ルール
システム利用ルール
ブラッシュアップ

## Slide 31
<number>
<number>
４．次年度の活動計画（案）について

## Slide 32: ４－１．次年度の活動計画（案）
<number>
<number>
活動方針
  行政事務の効率化・高度化を目的として、共有デジタル地図の効果的な運用を推進します。
  次年度は、今年度からの継続検討事項として、第３期共有デジタル地図全体更新事業の実施にむけた検討・調整及び、防災分野における地理空間情報集約システムの運用ルール等の検討を実施します。
  また、共有デジタル地図及び地理空間情報集約システムの利活用促進を図るための支援活動を実施します。
活動内容
  ①共有デジタル地図の更新にかかる検討
  ②防災分野における共有デジタル地図の利活用検討
  ③その他利活用支援

## Slide 33: ４－１．次年度の活動計画（案）
<number>
<number>
<number>
<number>
①共有デジタル地図の更新にかかる検討
  第３期共有デジタル地図更新事業にむけた支援活動の実施
    第３期更新事業計画（案）の精査、オプション対応希望市町の調整・整理
②防災分野における共有デジタル地図の利活用検討
  地理空間情報集約システム運用ルールの検討・策定
    平成２６年度検討結果をふまえた、県域の運用ルールの策定・実証
  システム運用にかかる関係機関との連携検討
    三重県防災システム・災害時広域支援体制構築連携会議との連携検討
  地理空間情報集約システムの今後の利用展開検討
    現地調査ツール、オープンデータ等の対応検討
③その他利活用支援
  共有デジタル地図鮮度補完の仕組みの検討
    自治体・民間業者が保有する道路情報を利用した道路データ鮮度補完の仕組みを検討
  共有デジタル地図／地理空間情報集約システム個別説明・利活用相談会の開催
  共有デジタル地図／地理空間情報集約システム利活用事例報告会の開催