会　議　記　録　簿

| 第 1 回 | 平成28年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務 第１回 検討委員会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2016年6月22日（水） 13:30～15:30 |  |  | 場 所 |  | 三重県建設技術センター 4階一般研修室 |  |
| 出席者 （敬称略） | 検討委員会メンバー |  | （出席者は最終頁の通り） |  |  |  |  |
|  | 三重県 |  | 日比野、山出、豊田 |  |  |  |  |
|  | 市町総合事務組合 |  | 松田、伊藤、池村 |  |  |  |  |
|  | 国際航業 |  | 伊藤、溝淵、佐藤 |  |  |  |  |
| 会議目的 |  | 昨年度の活動報告及び今年度活動計画の説明 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 記載者 |  | 溝淵 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 （１）委員長・副委員長の選任について （２）昨年度の活動報告について （３）今年度の活動計画について （４）その他 ■資料 資料1：共有デジタル地図共同整備運営事業 資料2：平成27年度共有デジタル地図・地理空間情報集約システム個別説明会報告書 資料3：共有デジタル地図成果利用ガイドラインver2.0.0 資料4：地理空間情報集約システム運用ガイドライン（案） 参考：平成28年度技術部会に係るメンバーの募集について 参考：平成28年度防災WGに係るメンバーの募集について ■議事 （１）委員長、副委員長の選任について - 本委員会の委員長として藤原裕次氏（津市）、副委員長として岩佐浩二氏（東員町）が選出された。 （２）昨年度の活動報告について - 事務局より資料1、資料2、資料3、資料4を用いて、昨年度の活動報告及び、地理空間情報集約システムのデモンストレーションを行った。 - 昨年度の検討成果として、資料4の地理空間情報集約システム運用ガイドライン（案）の内容等を報告し、承認頂いた。 （３）今年度の活動計画について - 事務局より資料1を用いて、今年度の活動計画を説明し、承認頂いた。 （出席者からの意見） - 地理空間情報集約システムに個人情報の搭載要望があるとのことだが、LGWAN回線になれば個人情報をシステム搭載することができる、という考え方であるのか。（津市） - LGWAN回線だからといって個人情報をただちにシステムへ搭載できるということではなく、最終的には各市町での判断となる。ただし、少なくとも現行はインターネット回線であるため、個人情報を載せることができないが、LGWAN回線にすることでその可能性が出てくる、という考え方である。（事務局） - システム構築にあたっては、当初から共有デジタル地図をベースにした情報共有という位置付けであったことから現行の仕組みになっているが、その後、利用をはかっていくにあたって各種ニーズが出てきたため、これに応えていくために考え方を少し柔軟にしていく予定である。（事務局） - LGWAN版の地理空間情報集約システム構築にあたり、費用負担はどうなるのか。（津市） - 現行のインターネット版と同様に、基本部分は振興協会基金で賄うことを想定している。ただし、インターネット版とLGWAN版の二重管理は負担が大きくなるため、将来的にはLGWAN版に一本化するのかどうかも含めて検討しながら進めたい。（事務局） （４）その他 - 事務局より、平成28年度技術部会及び防災WGに係るメンバー募集の説明、市町個別相談会及びデータ収集に係る協力依頼を行った。 （出席者からの意見） - 当市は数値地形図データに対するオプションを希望しているが、オプション対応の予算は平成30年度、31年度の2ヵ年でよいのか。また、他の市町は単年なのか複数年なのか。（松阪市） - 各成果品の納品時期によって予算化をはかっていただくことになる。各成果品の納品時期は個別にお知らせさせていただく。詳細については、オプション希望市町と個別に調整させていただきたい。（事務局） - 地理空間情報集約システムは、三重県の各課でも使っているのか。（松阪市） - 基本的に市町向けのサービス提供で、現時点では県では利用していない。当初は、県からも経費負担いただいて共通利用するという話も出ていたが、その予算化のタイミングが合わなかったことから、現時点では市町向けとなっている。（事務局） - 三重県の各部署や建設事務所では、共有デジタル地図を共有して閲覧できる仕組みなどはあるのか。どのようにデータを利用しているのか。（松阪市） - 各部局から使用申請があれば媒体（CD）で渡している。建設関連部局は統合データベースで共通で保有しており、そこで共有デジタル地図を載せていればみることはできる。それ以外に、事業ベースで申請がある場合はデータを渡している。（三重県） 以上 第1回検討委員会 出席者（敬称略） 市町名; 所属; 役職; 氏名; 備考. 津市; 情報企画課; 主査; 横山 貴之. 東員町; 総務部財政課; 課長補佐; 岩佐 浩二; 副委員長. 四日市市; ＩＴ推進課; 主事補; 渕 知哉. 伊勢市; 都市計画課; 主事; 大野 明子. 松阪市; 都市整備部都市計画課; 市街地まちづくり担当主幹; 下倉 基彦. まちづくり計画室主任; 白藤 正. 桑名市; 都市整備部都市整備課都市計画・景観係; 主査; 藤原 雄志. 鈴鹿市; 情報政策課; 副参事兼GL; 竹下 直哉. 尾鷲市; 税務課; 課長補佐兼係長; 浜口 大介. 鳥羽市; 総務課; 係長; 浜崎 政孝. 熊野市; 市長公室企画調整第１係; 主事; 川村 良. いなべ市; 企画部法務情報課; 主任; 葛山 弘史. 主事; 近藤 雅記. 志摩市; 建設部都市計画課; 係長; 上村 智之. 政策推進部市長公室; 主査; 井田 勝己. 伊賀市; 都市計画課; 主幹; 城 伸也. 主任; 中林 徹也. 木曽岬町; 危機管理課; 係長; 中里 満博. 菰野町; 都市整備課; 主査; 河合 暁. 朝日町; 企画情報課; 係長; 大橋 健司. 川越町; 企画情報課; 主任; 横井 一輝. 明和町; 防災企画課企画情報係; 係長; 稲浦 満. 玉城町; 建設課; 課長; 東 博明. 総務課; 主幹兼係長; 上村 和弘. 大紀町; 税務課; 主査; 中森 有紀. 建設課; 主査; 藤原 清照. |