会　議　記　録　簿

| 第 5 回 | 第2期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業 第5回 技術部会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2013年3月18日（月） 10:00～11:10 |  |  | 場 所 |  | 三重県自治会館3Ｆ第1会議室 |  |
| 出席者 （敬称略） | 技術部会メンバー |  | （出席者は最終頁の通り） |  |  |  |  |
|  | 三重県 |  | 山口、岡島 |  |  |  |  |
|  | 市町総合事務組合 |  | 小林、尾崎 |  |  |  |  |
|  | 共同企業体 |  | 白井、渡辺、片桐、伊藤 |  |  |  |  |
| 会議目的 |  | 本年度検討成果の報告及び次年度活動計画の説明 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 記載者 |  | 伊藤 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 （１）地理空間情報集約システム基本設計書（案）の報告 （２）次年度の計画について ■資料 資料1：地理空間情報集約システム基本設計書（案） ■議事 （１）地理空間情報集約システム基本設計書（案）の報告 - 事務局より資料1を用いて地理空間情報集約システム基本設計書（案）の説明を行い、本年度技術部会の検討成果として了承頂いた。 （出席者からの意見） - システムの初期構築費用が少し高い気がする。データ作成も作業項目に含まれているが、既存データをそのままシステムに搭載することでよいのではないか。（鈴鹿市） - これまでの検討をふまえ、品質面に問題のある既存データについては修正を加えることを想定して費用を算出している。算出している費用は、想定される作業項目を全て含んだ最大費用であり、次年度の詳細検討の中で、不要と判断した作業項目については削除していくことになる。（事務局） - 将来的には、地理空間情報集約システムを各市町が独自に活用できるような仕組みも考えていく必要があるのではないか。それによって、GISを保有していない市町についても共有デジタル地図の利活用促進が図れると考える。（鈴鹿市） （２）次年度の計画について - 事務局より次年度の活動計画について説明を行った。 - 次年度は本年度の検討成果をもとに地理空間情報集約システムの詳細検討を行うとともに、システム構築にあたっての三重県IT推進課との連携を検討していくことで了承頂いた。 （出席者からの意見） - 特になし。 以上 第5回技術部会 出席者（敬称略） 県・市町名; 所属; 役職; 氏名; 備考. 鈴鹿市; 資産税課; 主幹兼GL; 野呂 和伸; 座長. 伊勢市; 危機管理課; 係員; 奥田 教行. 松阪市; 都市計画課; 白藤 正. 桑名市; 防災・危機管理課; 藤井 一隆. 多気町; 総務税務課; 係長; 山口 弘之. 南伊勢町; 行政経営課; 係長; 藤澤 真勝. |