会　議　記　録　簿

| 第 2 回 | Ｈ23年度 共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務 第2回 都市計画ワーキンググループ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2011年9月28日（水） 13:30～15:45 |  |  | 場 所 |  | 三重県自治会館 4階会議室 |  |
| 出席者 （敬称略） | 都市計画WGメンバー |  | （出席者は最終頁の通り） |  |  |  |  |
|  | 三重県 |  | ― |  |  |  |  |
|  | 三重県自治会館組合 |  | 小林、尾崎 |  |  |  |  |
|  | 国際航業株式会社 |  | 中野、伊藤 |  |  |  |  |
| 会議目的 |  | 共同更新実験の中間レビュー及び都市計画主題データの配信手法に関する協議 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 記載者 |  | 伊藤 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 （１）都市計画主題データ更新手法の検討について （２）都市計画主題データ配信手法の検討について （３）その他 ■資料 資料1：第2回都市計画WG説明資料 資料2：共同更新実験問合せ内容のまとめ 資料3：共同更新実験レビューシートのまとめ 資料4：都市計画変更の一覧（平成21年1月～平成23年8月） 資料5：MieClickMapsのサンプル出力図 資料6：都市計画主題データの整備状況（平成20年度時点） 参考資料1：都市計画主題データ更新ガイドライン（案）第1.0版 参考資料2：都市計画主題データ更新マニュアル（案）【市町版QuantumGIS編】第1.0版 参考資料3：用途地域等変更計画策定業務特記仕様書（参考例） ■議事 （１）都市計画主題データ更新手法の検討について - 資料1～4を用いて、都市計画主題データの共同更新実験の第1回中間レビューとして、共同更新作業の課題の共有、作業内容の再確認、意見交換を行った。 - 現在、伊勢市、桑名市、鈴鹿市の3市が、計画図をGISデータで作成する仕様で外部委託済みであることを確認した。 - 都市計画主題データを初期整備以降更新していない市町は、資料4に示す平成21年度以降の都市計画変更の更新作業を次回ワーキングまでに行う。 - 県発意の都市計画更新情報の取扱いに関する検討状況を報告した。 （出席者からの意見） - 更新作業依頼票の都市計画主題データ項目にない、新規項目の更新があった場合はどうするのか。また、更新作業依頼票の提出は、更新後データの受取り希望日の2週間前までとなっているが、今後の配信のことも考えると告示日にも配慮する必要があるのではないか。（伊勢市） - 更新作業依頼票の都市計画主題データ項目の「その他」に記載をお願いしたい。告示日の取扱いは今後の配信手法の検討状況も踏まえ判断したいと考えている。（事務局） - 自治会館組合ではどのような作業を行うのか。自治会館組合のほうで図形編集を行う場合、都市計画審議会で決定した内容と異なってしまうことはないのか。（四日市市） - 自治会館組合では、基本的に図形形状の編集作業は行わない。属性の過不足や図形の交差・ねじれ等の論理的なチェックを行う。また、背景図には、市町の図書作成時も自治会館組合も共有デジタル地図を使用するため、位置的なずれは生じないと考える。（事務局） - すでに外部委託済みの3市について、外部委託の際に入札条件や資格要件をどうしたのか教えてほしい。（事務局） - 資格要件は設定していない。入札条件として、都市計画主題データのシェープ形式での更新作業に関する業務実績を設定した。（伊勢市） - 当市は随意契約が難しい。今回の委託業務は、資格要件に過去の実績と技術者要件設定している。（桑名市） - 運用中のWebGISへのデータ取り込み作業も含めた発注としているため、入札条件や資格要件は特に設定せず、GIS導入業者との見積合せで対応している。（鈴鹿市） - 外部委託に際して、納品データのデータ仕様に関する課題等はなかったか。（事務局） - 「都市計画主題データ定義書」を仕様書に添付することで、特に問題はなかった。（伊勢市） - 平成21年度以降に都市計画区域の再編を行った際に、業者からシェープ形式のGISデータが納品されているが、属性の入力が漏れているなど「都市計画主題データ定義書」で定義されているデータ仕様とは異なる可能性がある。この場合も、今回の作業で「都市計画主題データ定義書」にあわせて修正するのか。また、図形を修正する場合、特に海岸部は形状が複雑なため作業が難しい。（志摩市） - 内製作業における課題を整理したいため、ぜひ修正作業をお願いしたい。技術的な課題については、問い合せ窓口まで連絡してほしい。（事務局） - 伊勢市では、海岸部が複雑なので、現在の都市計画区域は面データでなく線データで取得している。面データにすることで、どのようなメリットがあるのか。他市町では面データにしているということなので、他市町が海岸線や河川部分をどのように取り扱っているのか確認したうえで伊勢市でも面データ化したいと考えている。（伊勢市） - 面データにすると、領域として認識されるので、区域内に含まれる建物を抽出する等、GISならではの解析に利用できるというメリットがある。（事務局） - 当市は、平成22年度までの都市計画変更をすでに都市計画主題データに反映しているが、この場合、現在の最新データを自治会館組合へ提供したほうがよいのか。（四日市市） - 自治会館組合で品質確認を行いたいため、提供して頂きたい。（事務局） - 下水道排水区域や土地区画整理事業は、その範囲が広域のため、都市計画決定の根拠図面が1/25,000で作成されている場合が多い。1/25,000ベースで作成されているものを、1/2,500の共有デジタル地図を背景図としてデータ化すると精度面に課題があるのではないか。下水道排水区域や土地区画整理事業を共同更新の対象とするのか検討する必要があると考える。（伊勢市） - 実際に市町において都市計画情報として整備しているため、基本的に共同更新の対象になると考えるが、データ作成方法も含めて再度検討する。（事務局） - 資料6に記載されているH20当初整備時での当市の整備項目が不足している。「都市高速鉄道」、「駐車場」、「ごみ処理施設」、「学校・社会福祉施設」、「市場」、「と畜場」、「火葬場」についても整備済みである。（四日市市） - 内容を再度確認する。（事務局） （２）都市計画主題データ配信手法の検討について - 資料1、資料5～6を用いて、MieClickMapsを利用して都市計画主題データを配信する場合の、適用可否や条件、要望等について協議を行った。 - 次回ワーキングまでに、都市計画主題データの配信に関する各市町の意向確認を行う。 （出席者からの意見） - MieClickMapsを利用して都市計画主題データを配信することについて、適用可否や配信条件、要望等について意見を伺いたい。（事務局） - 都市計画区域等の境界情報については、境界線をぼかす等の表示方法の検討が必要ではないか。都市計画公園等の都市施設情報であれば、現状のMieClickMapsで公開しても問題ないと考える。（志摩市） - 都市計画主題データは、できれば1/5,000までの表示としたい。（伊勢市） - 当市は都市計画情報をPDFで公開しているが、より詳細な情報が見たいという問い合わせがあるため、1/2,500まで表示しても問題ないと考えている。公開にあたっては、当市の都市計画道路の一部が隣接している明和町、多気町にかかっており、問い合せが両町に行く可能性があるため、事前調整が必要である。（松阪市） - Web配信することで問い合わせが減ることを期待しているが、データの精度が公開に堪えられるのか心配している。（東員町） - 都市計画情報をWeb配信で公開して数年たつが、公開による問題は特に発生していない。また、当市では1/2,500以上に拡大表示できるが、このことが原因で問題になったことはない。（鈴鹿市） - 当市もすでにWeb配信により都市計画情報を公開している。都市計画道路は、建物とのかかり具合に特に厳密さが求められるため、線を太くして表示している。MieClickMapsを利用した配信にあたっては、配信する情報項目を精査する必要があると考える。（四日市市） - 現行のMieClickMapsを利用して配信することで、特に問題ないと考えている。（多気町） - 当市では、都市計画情報をPDFで公開している。Web配信によって都市計画図の紙図面の販売収入に影響がでるかもしれないが、窓口の問い合わせが減るのであれば、前向きに検討していきたい。（津市） - 当市では、都市計画図に記載されない都市計画法第４１、４２条や建築協定など都市計画決定以外による土地利用規制が多くあるため、都市計画主題データのWeb配信にあたっては、同意画面（あくまでも概要である旨の但し書きなど）の設定が必須になると考えている。現行のMieClickMapsの対応では、住民の誤解を招く恐れがあるため難しいと考える。（名張市） - 配信する情報項目の選別が必要だと考えるが、前向きに検討していきたいと考えている。（伊賀市） （３）その他 - 今後の都市計画WGの開催スケジュールを報告した。 以 上 第2回都市計画WG 出席者（敬称略） 市町名; 所属; 役職; 氏名; 備考. 津市; 都市計画課; 担当副主幹; 前川 英司. 主事; 北川 圭太郎. 四日市市; 都市整備部 都市計画課; 課付主幹; 伊藤 勝美. 主幹; 鈴木. 伊勢市; 都市整備部 都市計画課; 計画係; 堀井 茂毅. 松阪市; 都市計画課; 高橋 正樹. 桑名市; 都市整備課 都市計画係; 主査; 長谷川 安成. 鈴鹿市; 都市計画課; 副主幹; 山路 真次; 座長. 名張市; 都市整備部 都市計画室; 主査; 深井 克治. 志摩市; 建設部 都市計画課; 主事; 喜田 竜徳. 伊賀市; 都市計画課; 中林 徹也. 東員町; 建設部 まちづくり課; 係長; 中村 幹人. 多気町; 建設課; 係長; 小林 悟; 副座長. |