## Slide 1: 平成２３年度 第4回都市計画ワーキンググループ
平成２４年3月７日
三重県自治会館組合
平成２３年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討
資料１

## Slide 2: 本日の議題
<number>
１．都市計画主題データ更新手法の検討
  共同更新実験のまとめ
２．都市計画主題データ配信手法の検討
  都市計画情報の共同配信のまとめ
３．今後の予定

## Slide 3: 第１回ＷＧのおさらい
<number>
議題
  １．平成22年度の検討経緯説明
  ２．今年度のＷＧ活動計画
    ①都市計画主題データ共同更新実験の実施
    ②都市計画主題データ配信手法の検討
  ３．その他
    第１回ＧＩＳ操作研修会の開催
結果
  今年度の都市計画ＷＧにおいて上記の２項目を検討することで了承を得ました。
  第１回ＧＩＳ操作研修会を開催し、ＱｕａｎｔｕｍＧＩＳ（Q-GIS）の基本的な操作方法を習得していただきました。

## Slide 4: 第２回ＷＧのおさらい
議題
  １．都市計画主題データ更新手法の検討
    第１回中間レビュー
    県発意の都市計画更新情報の取扱いについて
  ２．都市計画主題データ配信手法の検討
  ３．その他
結果
  都市計画主題データの更新手法の検討
    現在、伊勢市、桑名市、鈴鹿市の3市が、計画図をGISデータで作成する仕様で外部委託済みであることを確認しました。
    都市計画主題データを初期整備以降更新していない市町は、平成21年度以降の都市計画変更の更新作業を次回ワーキングまでに行うこととしました。
    県発意の都市計画更新情報の取扱いに関する検討状況を報告しました。
  都市計画主題データ配信手法の検討
    次回ワーキングまでに、都市計画主題データの配信に関する各市町の意向確認を行うこととしました。
<number>

## Slide 5: 第３回ＷＧのおさらい
議題
  １．都市計画主題データ更新手法の検討
    第２回中間レビュー
    県発意の都市計画更新情報の取扱いについて
  ２．都市計画主題データ配信手法の検討
  ３．その他
結果
  都市計画主題データの更新手法の検討
    都市計画主題データを初期整備以降更新していない市町は、都市計画変更の更新作業を2月末までに行っていただくことを確認しました。
    第1回、第2回のレビュー内容をふまえ、次回WGまでに都市計画主題データ更新ガイドラインの改定を行うこととなりました。
  都市計画主題データ配信手法の検討
    現状のMie Click Mapsを利用した都市計画主題データの配信を希望する市町については、個別に配信を行うこととなりました。
    意向調査結果より抽出された、都市計画主題データを配信するためのMie Click Mapsの機能的な課題は、Mie Click Mapsに対する機能改良要望として三重県に報告することとしました。
  その他
    第2回ＧＩＳ操作研修会を開催し、改めてＱｕａｎｔｕｍＧＩＳ（Q-GIS）の基本的な操作方法を習得していただきました。
<number>

## Slide 6: 参考：①都市計画主題データ共同更新実験の実施
<number>
【都市計画主題データの共同更新の仕組み】
都市計画主題データの共同更新実験
  昨年度に作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン(案) 」に基づき、実際に都市計画主題データの共同更新を行い、共同更新の仕組みの課題抽出及び対応策を検討し、効果的な都市計画主題データの更新手法を確立します。
  また、市町の都市計画部門の担当者を対象とした、ＧＩＳ操作研修会を行い、担当者のＧＩＳスキル向上を図ります。
都市計画
主題データ
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
都市計画主題データの更新ガイドライン（案）
共同更新実験は、昨年度の都市計画WGの参加市町を対象に実施

## Slide 7
<number>
都市計画主題データ配信手法の検討
  三重県全域における都市計画主題データのWeb配信の実現に向けて、現在、三重県がWebＧＩＳとして運用中である「MieClickMaps」を利用した、都市計画主題データの配信手法を検討します。
  また、都市計画主題データをWeb配信する際の課題についても、対応策を関係者と協議・検討します。
＜目指す姿＞
全市町の都市計画情報をWeb配信で住民へ提供
共有DM
主題
共同配信
現在未配信の市町は、MieClickMapsを利用した共同配信を目指す
既にGISでWeb配信している市町はそのままサービスを継続
（四日市市、鈴鹿市
いなべ市、など）
住民は、三重県全域の都市計画情報がインターネットを通して閲覧可能となる
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
参考：②都市計画主題データ配信手法の検討

## Slide 8
１．都市計画主題データ
更新手法の検討
<number>

## Slide 9: １－１．共同更新実験の概要
<number>
目的
  都市計画主題データの共同更新実験をとおして、実作業上の課題を抽出し、その対応策を検討・仕組みに反映することにより、共同更新の仕組みを確立する。
実施期間
  平成２３年６月～平成２４年２月
参加市町
  都市計画ＷＧ参加市町（全１４市町）
実験内容
  平成２３年度に決定する都市計画変更決定について、都市計画主題データ更新ガイドライン（案）第1.0版に基づいて、共同更新を実施する。
    都市計画主題データの初期整備（平成２０年度）以降に都市計画変更がある場合は、その内容も含めて更新する
  共同更新実験の段階的なレビューを実施し、課題がある場合は、WG内で対応策を協議する。

## Slide 10: １－１．共同更新実験の概要
<number>
共同更新実験の結果
  問合せ窓口：現時点で８件の問合せを受けています。
  （第１回中間レビュー以降、追加回答なし。）
  レビューシート：現時点で７市町より回答頂いています。
  （第１回中間レビュー以降、１市町追加。）
GISの操作方法等、技術的な問題
発注に際しての課題等、運用上の問題
問合せ窓口へ
レビューシートへ
本日はこれまでの共同更新実験の結果をとりまとめ、
「都市計画主題データ更新ガイドライン」の修正案をご確認いただきます。

## Slide 11: １－２．共同更新実験のまとめ
市町における共同更新の手順
<number>
都市計画の変更発生
案の作成を外部に委託するか？
計画図をGISデータで作成してもらうよう、仕様書を作成
マニュアルに従い、GISを利用した計画図データを作成
YES
NO
自治会館組合へ更新用の計画図データを提供
自治会館組合へ都市計画主題データの更新を依頼
更新後都市計画主題データを校正図で確認後受領
①
②
③
④
⑤

## Slide 12: １－３．更新資料の作成
都市計画主題データの更新資料
  外部委託で作成する場合と内製作業で作成する場合があり、ほとんどが外部委託で都市計画決定図を作成している。一方、規模の小さなものは内製作業で実施される傾向があった。
  現時点（3月7日）での提供状況
    1市から提供（鈴鹿市）
<number>

## Slide 13: １－３．更新資料の作成における課題と対応
主な課題と対応
  図書作成時に、地形が背景図となる共有デジタル地図にまだ描画されていない場合の扱い
    更新資料は、竣工図等を背景図とすることで対応。
      但し、共有デジタル地図更新時に当該箇所の補正（共有デジタル地図に基づく形状への載せかえ）が必要なため、今後、自治会館組合で対応方法を検討。
  1/2500ベースで決定図書が作成されていない場合の都市計画情報の扱い
    各都市計画決定図書に対応する縮尺の背景図を使ってよいこととする。
  都市計画主題データの項目の追加・変更が必要な場合の扱い
    更新申請書に必要事項を記載し、自治会館組合と調整。
    調整結果は、「都市計画主題データ定義書」に反映する。
これらの内容を、「都市計主題データ更新ガイドライン（案）」の改定に反映しました
<number>

## Slide 14: １－４．都市計画主題データの修正と課題・対応
更新資料に基づき、自治会館組合で都市計画主題データの修正を実施
都市計画主題データの修正における課題と対応
  課題は特になく、スムーズな更新ができた。
  但し、現時点ではサンプルが少なすぎるため、継続して実施していく必要がある。
<number>

## Slide 15: １－５．都市計画主題情報更新ガイドライン（案）の改定
実証実験結果に基づき以下の内容を改定しました。
  第1章 総則
    第5節 関係機関の役割
      自治会館組合の役割として、「都市計画主題データ更新ガイドライン」、「都市計画主題データ更新マニュアル【自治会館組合版】」、「都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】」の維持、改定を追加。
  第2章 都市計画主題データの概要
    第1節 都市計画主題データの整備状況
      第２項 都市計画主題データの市町別整備状況の表を、第2回都市計画WGの集約結果に基づき修正。
    第2節 都市計画主題データの仕様
      都市計画主題データの項目の追加・変更の場合の手続きを追加。
  第３章 都市計画主題データの更新
    第2節 更新作業の依頼
      「更新依頼票」の書式を改定。
    第3節 更新資料の提供
      使用する背景図について、および告示日までに都市計画主題データの提供が必要な場合を考慮した事前に調整について追加。
<number>

## Slide 16: １－６．審議いただきたい事項
「都市計画主題データ更新ガイドライン（案） 第1.1版」
  内容について承認いただければ、来年度以降の都市計画主題データの更新の本実施のガイドラインとして採用し、施行します。
「都市計画主題データ更新マニュアル」
  これまでのWGでのご意見を元に自治会館組合で改定を行っていくこととしますが、よろしいでしょうか。
<number>

## Slide 17
２．都市計画主題データ
配信手法の検討
<number>

## Slide 18: ２－１．都市計画情報の共同配信のまとめ
  第3回都市計画WGで、承認いただいた内容は以下の通りです。
現状のMie Click Mapsで問題なければ希望市町で個別に公開していく。
  市町個別の公開用GIS構築の動きもあるため。
  組合でとりまとめ申請（データは組合経由で県へ提供）。
Mie Click Mapsへの機能改良要望を都市計画WGとして県へ伝える。
  次期公開GIS要件定義における参考意見として。
<number>

## Slide 19: ２－１．都市計画情報の共同配信のまとめ
Mie Click Mapsによる都市計画情報の公開希望調査を行います
  本WGの上位にある「地理空間情報利活用研究会」および全市町から構成される「検討委員会」で方針を承認いただいた後を予定しています。
  公開希望いただいた市町については、自治会館組合から都市計画主題データを県電子業務推進室へ提供し、公開を開始します。
三重県へのシステム機能要望
  公開用GISの機能として以下の機能追加を提言します。
    印刷制限を行う機能。
    テーマを参照する際に、同意文を表示し、同意がないと閲覧できないようにする機能。
    都市計画主題データと他の情報との重ね合わせを制限する機能。
<number>

## Slide 20: ２－２．審議いただきたい事項
三重県へのシステム機能要望について
  三重県へのシステム機能要望について、示した内容でよろしいでしょうか。
<number>

## Slide 21
３．今後の予定
<number>

## Slide 22: ３－１．今後の予定
本ワーキング参加市町分につきましては、新しい「都市計画主題データ更新ガイドライン」に基づき、このまま継続して進めます。
  更新予定がございましたら、自治会館組合宛に「更新依頼票」でご連絡ください。
  更新資料のご用意が出来次第、自治会館組合宛にお送りください。
本ワーキングに参加されていない市町を含めた実施説明会を来年度開催させていただきます。
  開催日程につきましては、三重県都市政策室等とも調整をはかります。
今年度で都市計画WGは終了予定とします。
  都市計画主題データの更新、自治会館組合への問い合わせ相談対応、GIS操作研修会は継続して対応します。
<number>