## Slide 1: 平成２３年度 第３回都市計画ワーキンググループ
平成２４年１月１８日
三重県自治会館組合
平成２３年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討
資料１

## Slide 2: 本日の議題
<number>
１．都市計画主題データ更新手法の検討
  共同更新実験の第２回中間レビュー
  県発意の都市計画更新情報の取扱いについて
２．都市計画主題データ配信手法の検討
  「Mie Click Maps」を活用した共同配信の検討
３．その他
  「都市計画主題データの整備状況」の改定
  「都市計画主題データ定義書」の改定
  今後のスケジュール

## Slide 3: 第１回ＷＧのおさらい
<number>
議題
  １．平成22年度の検討経緯説明
  ２．今年度のＷＧ活動計画
    ①都市計画主題データ共同更新実験の実施
    ②都市計画主題データ配信手法の検討
  ３．その他
    第１回ＧＩＳ操作研修会の開催
結果
  今年度の都市計画ＷＧにおいて上記の２項目を検討することで了承を得ました。
  第１回ＧＩＳ操作研修会を開催し、ＱｕａｎｔｕｍＧＩＳ（Q-GIS）の基本的な操作方法を習得していただきました。

## Slide 4: 第２回ＷＧのおさらい
議題
  １．都市計画主題データ更新手法の検討
    第１回中間レビュー
    県発意の都市計画更新情報の取扱いについて
  ２．都市計画主題データ配信手法の検討
  ３．その他
結果
  都市計画主題データの更新手法の検討
    現在、伊勢市、桑名市、鈴鹿市の3市が、計画図をGISデータで作成する仕様で外部委託済みであることを確認しました。
    都市計画主題データを初期整備以降更新していない市町は、平成21年度以降の都市計画変更の更新作業を次回ワーキングまでに行うこととしました。
    県発意の都市計画更新情報の取扱いに関する検討状況を報告しました。
  都市計画主題データ配信手法の検討
    次回ワーキングまでに、都市計画主題データの配信に関する各市町の意向確認を行うこととしました。
<number>

## Slide 5: 参考：①都市計画主題データ共同更新実験の実施
<number>
【都市計画主題データの共同更新の仕組み】
都市計画主題データの共同更新実験
  昨年度に作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン(案) 」に基づき、実際に都市計画主題データの共同更新を行い、共同更新の仕組みの課題抽出及び対応策を検討し、効果的な都市計画主題データの更新手法を確立します。
  また、市町の都市計画部門の担当者を対象とした、ＧＩＳ操作研修会を行い、担当者のＧＩＳスキル向上を図ります。
都市計画
主題データ
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
都市計画主題データの更新ガイドライン（案）
共同更新実験は、昨年度の都市計画WGの参加市町を対象に実施

## Slide 6
<number>
都市計画主題データ配信手法の検討
  三重県全域における都市計画主題データのWeb配信の実現に向けて、現在、三重県がWebＧＩＳとして運用中である「MieClickMaps」を利用した、都市計画主題データの配信手法を検討します。
  また、都市計画主題データをWeb配信する際の課題についても、対応策を関係者と協議・検討します。
＜目指す姿＞
全市町の都市計画情報をWeb配信で住民へ提供
共有DM
主題
共同配信
現在未配信の市町は、MieClickMapsを利用した共同配信を目指す
既にGISでWeb配信している市町はそのままサービスを継続
（四日市市、鈴鹿市
いなべ市、など）
住民は、三重県全域の都市計画情報がインターネットを通して閲覧可能となる
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
共有DM
都市計画
参考：②都市計画主題データ配信手法の検討

## Slide 7
１．都市計画主題データ
更新手法の検討
<number>

## Slide 8: １－１．共同更新実験の概要
<number>
目的
  都市計画主題データの共同更新実験をとおして、実作業上の課題を抽出し、その対応策を検討・仕組みに反映することにより、共同更新の仕組みを確立する。
実施期間
  平成２３年６月～平成２４年２月
参加市町
  都市計画ＷＧ参加市町（全１４市町）
実験内容
  平成２３年度に決定する都市計画変更決定について、都市計画主題データ更新ガイドライン（案）第1.0版に基づいて、共同更新を実施する。
    都市計画主題データの初期整備（平成２０年度）以降に都市計画変更がある場合は、その内容も含めて更新する
  共同更新実験の段階的なレビューを実施し、課題がある場合は、WG内で対応策を協議する。

## Slide 9: １－２．共同更新実験の第２回中間レビュー
<number>
共同更新実験の中間結果
  問合せ窓口：現時点で８件の問合せを受けています。
  （第１回中間レビュー以降、追加回答なし。）
  レビューシート：現時点で７市町より回答頂いています。
  （第１回中間レビュー以降、１市町追加。）
GISの操作方法等、技術的な問題
発注に際しての課題等、運用上の問題
問合せ窓口へ
レビューシートへ
本日は第２回中間レビューとして、第１回中間レビュー時に提起された課題の共有、意見交換を実施するとともに、
更新作業各段階の作業内容の課題確認を行います

## Slide 10: １－２．共同更新実験の第２回中間レビュー
市町における共同更新の手順
<number>
都市計画の変更発生
案の作成を外部に委託するか？
計画図をGISデータで作成してもらうよう、仕様書を作成
マニュアルに従い、GISを利用した計画図データを作成
YES
NO
自治会館組合へ更新用の計画図データを提供
自治会館組合へ都市計画主題データの更新を依頼
更新後都市計画主題データを校正図で確認後受領
①
②
③
④
⑤

## Slide 11: １－３．第1回中間レビューで提起された課題と対応案（１）
更新作業依頼票の都市計画主題データ項目にない、新規項目の更新があった場合はどうするのか。
  更新作業依頼票のその他欄に記載していただく。
⇒新規項目の追加があった場合、組合側で検討し、都市計画主題データ定義書を改定した上で、データに反映する。
⇒改定した都市計画主題データ定義書を各市町へ送付する。
更新作業依頼票の提出は、更新後データの受取り希望日の2週間前までとなっているが、今後の配信のことも考えると告示日にも配慮する必要があるのではないか。
  告示日の取扱いは今後の配信手法の検討状況も踏まえ判断したいと考えている。
⇒公開用GISへの都市計画主題データを告示日に搭載した場合は、変換搭載のための猶予も必要である。
⇒図書の原案は、都市計画審議会より前にできてくると想定されるため、審議会後告示日が迫っている場合は、審議会前にあらかじめ相談いただき、早めに準備できるようにする。
<number>

## Slide 12: １－３．第1回中間レビューで提起された課題と対応案（２）
自治会館組合のほうで図形編集を行う場合、都市計画審議会で決定した内容と異なってしまうことはないのか。
  自治会館組合では、基本的に図形形状の編集作業は行わない。
  背景図には、市町の図書作成時も自治会館組合も共有デジタル地図を使用するため、位置的なずれは生じないと考える。
⇒図書作成にあたっては、既存の都市計画主題データを編集しての作成をお願いしたい。
下水道排水区域や土地区画整理事業等、その範囲が広域のため、都市計画決定の根拠図面が1/25,000で作成されている場合、1/2,500の共有デジタル地図を背景図としてデータ化すると精度面に課題があるのではないか。
  実際に市町において都市計画情報として整備しているため、基本的に共同更新の対象になると考えるが、データ作成方法も含めて再度検討する。（事務局）
⇒既存の当該都市計画主題データが共有デジタル地図の1/10,000データを背景に作成されているので、同様に1/10,000共有DMを背景として作成し、図書の縮尺を１／10,000～1/25,000としてデータを更新維持する。
⇒利用面で1/2,500のものと重ね合わせるかは、 整備主体側で判断する。
<number>

## Slide 13: １－４．前回の中間レビューでのお願いと状況確認
初期整備以降のデータ更新作業について（前回WG時）
  第１回都市計画WGでもお願いさせて頂きましたが、都市計画主題データの初期整備時点（平成２０年度）から更新を行っていない市町については、今年度の変更分に加え、これまでの都市計画決定の更新作業をお願い致します。
    平成２１年１月～平成２３年８月までの都市計画決定の一覧
更新作業が未了の市町は、今年度中の更新をお願い致します。
  作業上の不明点等があれば、問合せ窓口までご連絡下さい。
レビューシート未提出の市町はレビューシートの提出をお願い致します。
  すでにレビューシートを提出して頂いている市町も、引き続き確認事項等があれば、現在のレビューシートへ追記をお願い致します。
  技術的な問合せは、引き続き問合せ窓口へお願い致します。
⇒各市町での状況について確認させていただきます。
<number>

## Slide 14: １－５．県発意の都市計画更新情報の取扱いについて
課題
  三重県が発意者となる都市計画更新情報（高速道路や県立公園、下水道など）の取扱いをどうするか？
対応状況の報告
  三重県都市政策室と上記対応について協議を行いました。
  協議の結果、三重県は計画策定業務を外部業者へ委託していることから、都市計画主題データの電子納品を義務づけることが有効な方策として挙げられました。
    発意者は、都市政策室でなく、道路等の各事業部門であるため。
県の電子納品担当部門である、公共事業運営室と電子納品の推進を進めていく方向で調整しています。
<number>

## Slide 15
２．都市計画主題データ
配信手法の検討
<number>

## Slide 16: ２ー１．平成21年度都市計画WGでの検討結果
検討結果
  今後、都市計画主題データを保有する全ての市町において、都市計画主題データのWeb配信を行うことを目指す。
    すでに公開GIS等で都市計画情報を公開していない市町を主な対象とした共同配信の仕組みを構築する。
    一方、すでに公開GIS等で公開している市町の参加も可とする。
  費用の観点から、追加コストが極力少ない方法を選択する。
    新規にシステム構築を行うとコストがかかるため、すでに公開GISとして運用されている仕組みの活用を前提として、次の2つを候補に検討。
      三重県「Mie Click Maps」
      国土地理院「電子国土」
    結果として、電子国土の場合、データ格納用のサーバを別途運用する必要があるので、Mie Click Mapsを活用する方向で調整する。
<number>

## Slide 17: ２－２．Web配信の課題に関する対応策の協議
昨年度のＷＧで整理された、「Mie Click Maps」を利用して都市計画主題データをWeb配信する際の課題と対応策は以下のとおりです。
  課題
    隣接市町間の都市計画主題データ同士の不整合
    都市計画主題データと土地境界や地形図との不整合
      利用者が誤った利用をしてしまうリスクの回避が必要
  対応策
    システム機能面での対応策
      同意（注意喚起）画面の設置
      表示縮尺の制限設定
      境界部の表示方法を工夫する
      印刷制限
    その他の対応策
      都市計画主題データの整合を図る
      一部情報のみを配信する
「MieClickMaps」の管理部門である、三重県電子業務推進室に対応可否を確認
<number>

## Slide 18: ２－３．Web配信の課題に関する対応策の協議
三重県電子業務推進室への確認結果
  ⇒市町は機能改良を要求する立場でないため、現状提供されている機能の範囲で、できるところから公開をすすめていく。
対応策 | 現在の設定から変更が可能か | 電子業務推進室 コメント
同意画面の設置 | × | 対応は難しい
表示縮尺の制限 | ○ | 表示縮尺の 制限は可能
境界部の表示方法を工夫 | ○ | 境界部を太線に変更することは可能
印刷制限 | × | 対応は難しい
<number>

## Slide 19: ２－４．第2回都市計画WGでの各市町からの意見
都市計画区域等の境界情報については、境界線をぼかす等の表示方法の検討が必要ではないか。都市計画公園等の都市施設情報であれば、現状のMieClickMapsで公開しても問題ないと考える。（志摩市）
都市計画主題データは、できれば1/5,000までの表示としたい。（伊勢市）
当市は都市計画情報をPDFで公開しているが、より詳細な情報が見たいという問い合わせがあるため、1/2,500まで表示しても問題ないと考えている。公開にあたっては、当市の都市計画道路の一部が隣接している明和町、多気町にかかっており、問い合せが両町に行く可能性があるため、事前調整が必要である。（松阪市）
Web配信することで問い合わせが減ることを期待しているが、データの精度が公開に堪えられるのか心配している。（東員町）
都市計画情報をWeb配信で公開して数年たつが、公開による問題は特に発生していない。また、当市では1/2,500以上に拡大表示できるが、このことが原因で問題になったことはない。（鈴鹿市）
当市もすでにWeb配信により都市計画情報を公開している。都市計画道路は、建物とのかかり具合に特に厳密さが求められるため、線を太くして表示している。MieClickMapsを利用した配信にあたっては、配信する情報項目を精査する必要があると考える。（四日市市）
現行のMieClickMapsを利用して配信することで、特に問題ないと考えている。（多気町）
当市では、都市計画情報をPDFで公開している。Web配信によって都市計画図の紙図面の販売収入に影響がでるかもしれないが、窓口の問い合わせが減るのであれば、前向きに検討していきたい。（津市）
当市では、都市計画図に記載されない建築協定による土地利用規制が多くあるため、都市計画主題データのWeb配信にあたっては、同意画面の設定が必須になると考えている。現行のMieClickMapsの対応では、住民の誤解を招く恐れがあるため難しいと考える。（名張市）
配信する情報項目の選別が必要だと考えるが、前向きに検討していきたいと考えている。（伊賀市）
<number>

## Slide 20: ２－５．共同配信意向調査
調査期間
  2012年1月10日～17日
調査対象
  都市計画WG参加市町１４市町
調査方法
  意向調査アンケートへの記入による回答
回答数
  9市町
資料４
<number>

## Slide 21: ２－６．共同配信意向調査結果
現状でのMie Click Mapsによる公開意向
  公開したい（2市町）、関係機関との調整後公開したい(1市町）、Mie Click Mapsの制約が改善されれば公開していきたい市町（3市町）、 と何らかの形でのMie Click Mapsを活用した公開を希望。
  一方で、Mie Click Mapsへの改善が前提との意見も多い。
  Mie Click Mapsを使わず独自に公開している（検討を含む）市町（2市町）も含めてすべての回答市町が公開を希望。
<number>

## Slide 22: ２－６．共同配信意向調査結果
Mie Click Mapsで公開する上での改善要望
  「参考資料である旨を知らせた上で、同意画面を設ける」が圧倒的に多い。（7市町）
    他の要望もあり。
<number>

## Slide 23: ２－６．共同配信意向調査結果
都市計画情報の隣接境界不整合について
  「留意する必要なし」との意見はない。
  注釈・説明をつけること、または整合性をはかるべき、との意見がほぼ拮抗。
<number>

## Slide 24: ２－６．共同配信意向調査結果
Mie Click Mapsで公開する場合の公開項目や時期の整合の必要性について
●「そう思う」の理由
・同じシステムを利用するので、公開する項目は統一した方が、利用者にとっては分かりやすく便利である。（松阪市）
●「どちらともいえない」の理由
・他市に跨る施設等については，整合を必要とする場合があるのではないか。（鈴鹿市）
・閲覧者にとっては、掲載する内容や公開時期は統一されている方が親切であるため、整合することが望ましい。しかし、市町間で調整が困難であると思われる。（伊勢市）
<number>

## Slide 25: ２－６．共同配信意向調査結果
Mie Click Mapsによる都市計画情報の更新（公開）タイミング
  告示日にあわせてその都度更新されることが望ましい。
  ⇒市町により更新タイミングが異なる。
<number>

## Slide 26: ２－７．都市計画情報の共同配信のまとめ（案）
現状のMie Click Mapsで問題なければ希望市町で個別に公開していく。
  市町個別の公開用GIS構築の動きもあるため。
  組合でとりまとめ申請（データは組合経由で県へ提供）。
Mie Click Mapsへの機能改良要望を都市計画WGとして県へ伝える。
  次期公開GIS要件定義における参考意見として。
<number>

## Slide 27
３．その他
<number>

## Slide 28: ３－１．「都市計画主題データの整備状況」の改定
一部市町分を改定しました。
未確認の市町は、内容を確認いただき、改定の有無をお知らせください。
  都市計画区域において、それぞれで維持管理の対象となる都市計画主題データの範囲を明確にするため。
資料５
<number>

## Slide 29: ３－２．「都市計画主題データ定義書」の改定
既存データ定義の修正
  特別用途地区のコード追加
新規項目追加
  特定用途制限地域
  景観地区
属性項目等の確認をお願いします。
  了承いただければ、「都市計画主題データ定義書」に内容を反映します。
今後の改定については、組合による都市計画主題データ更新のための技術サポート内で対応していくことでよろしいでしょうか？
資料６
<number>

## Slide 30: ３－３．今後のスケジュール
<number>
今後の都市計画WG開催スケジュール（予定）
開催数 | 開催日 | 議題（案）
第１回 | 平成２３年 ６月 | ・都市計画主題データの共同更新実験に関する説明 ・第１回GIS操作研修会の開催
第２回 | ９月 | ・都市計画主題データ共同更新実験の第１回中間レビュー ・都市計画主題データの配信手法に関する協議
第３回 | １月 | ・都市計画主題データ共同更新実験の第２回中間レビュー ・都市計画主題データの配信手法に関する協議 ・第２回GIS操作研修会の開催
第４回 | 平成２４年 ２月 | ・今年度のWG活動のまとめ ・都市計画主題データ更新（運用）ガイドラインの改訂

## Slide 31
４．GIS操作研修会の開催
<number>