会　議　記　録　簿

| 第 3 回 | Ｈ23年度 共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務 第3回 都市計画ワーキンググループ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2012年1月18日（水） 13:30～17:30 |  |  | 場 所 |  | 三重県自治会館 3階第1会議室 |  |
| 出席者 （敬称略） | 都市計画WGメンバー |  | （出席者は最終頁の通り） |  |  |  |  |
|  | 三重県 |  | 山口 |  |  |  |  |
|  | 三重県自治会館組合 |  | 小林、尾崎、今井 |  |  |  |  |
|  | 国際航業株式会社 |  | 中野、伊藤、加藤 |  |  |  |  |
| 会議目的 |  | 共同更新実験の中間レビュー及び都市計画主題データの配信手法に関する協議 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 記載者 |  | 伊藤 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 （１）都市計画主題データ更新手法の検討について （２）都市計画主題データ配信手法の検討について （３）その他 （４）GIS操作研修会の開催 ■資料 資料1：第3回都市計画WG説明資料 資料2：共同更新実験問合せ内容のまとめ 資料3：共同更新実験レビューシートのまとめ 資料4：都市計画情報等の共同配信に関する意向調査結果 資料5：都市計画主題データの整備状況（修正版） 資料6：都市計画主題データ定義書の修正（特別用途、特定用途制限、景観地区） ■議事 （１）都市計画主題データ更新手法の検討について - 資料1～資料3を用いて、都市計画主題データの共同更新実験の第2回中間レビューとして、共同更新作業の課題の共有、作業内容の再確認、意見交換を行った。 - 都市計画主題データを初期整備以降更新していない市町は、都市計画変更の更新作業を2月末までに行う。 - 県発意の都市計画更新情報の取扱いに関する検討状況を報告した。 - 第1回、第2回のレビュー内容をふまえ、次回WGまでに都市計画主題データ更新ガイドラインの改定を行う。 （出席者からの意見） - 都市計画主題データの更新実験について、各市町の進捗状況を教えて頂きたい。（事務局） - 平成21年度に県発意の都市計画道路の変更（東海環状道路）があったが、それ以外には変更がない。（東員町） - 平成20年度以降に用途地域の変更が2件あり、内製作業で対応して自治会館組合へ更新データを提供済みである。また、土地区画整理事業の区域を新規に作成している。ほかに、現在、市街化区域の変更作業中でGISデータの更新作業も含めて外部業者へ委託中である。法手続きは遅れているが形状はほぼ確定しているので、先行して自治会館組合へ提供できそうである。（桑名市） - 平成20年度以降の都市計画主題データの更新作業を、現在外部業者へ委託中である。更新したGISデータの納品時期は2月末である。平成24年4月に都市計画決定が予定されている4件（都市計画道路、下水道、景観地区、高度地区）の更新作業の他に、既存の都市計画主題データの不具合の修正作業も含めて外部業者へ委託している。なお、市街化区域については、面データと線データの2種類のデータを作成している。（伊勢市） - 平成20年度以降の都市計画主題データの更新作業については、平成20年度に納品された都市計画主題データの精査も含めて着手したばかりである。今年度中に都市計画主題データの更新作業を完了する予定である。（四日市市） - 平成20年度以降に新たな都市計画決定がないため、都市計画主題データの更新作業は実施していない。（名張市） - 名張市と同様に、平成20年度以降に新たな都市計画決定がないため、都市計画主題データの更新作業は実施していない。（熊野市） - 大規模なものは外部委託で対応することが多いが、細かな変更作業は内製による可能性が多い。一方、Q-GISで修正する場合、エラー発生時の対処法やデータが壊れた時の対応など、細かなマニュアルが必要と考えるが、現在の整備マニュアル（案）では不足している。（桑名市） - 自治会館組合が技術的なサポートを引き続き行っていくので、外部委託できないものについては、内製作業での対応をお願いしたい。（事務局） （２）都市計画主題データ配信手法の検討について - 資料1、資料4を用いて、Mie Click Mapsを利用した都市計画主題データの共同配信に関する意向調査結果を報告した。 - 現状のMie Click Mapsを利用した都市計画主題データの配信を希望する市町については、個別に配信を行うものとする。 - 意向調査結果より抽出された、都市計画主題データを配信するためのMie Click Mapsの機能的な課題は、Mie Click Mapsに対する機能改良要望として三重県に報告する。 （出席者からの意見） - 都市計画主題データの共同配信について、意向調査の補足や意見等があれば伺いたい。（事務局） - 現在、都市計画情報は紙ベースで公開している。関係機関と調整できれば公開していきたいと考えている。（東員町） - 都市計画主題データの公開にあたっては、Mie Click Mapsに同意画面の設定が必要だと思う。また、既存の都市計画主題データは、過去の都市計画決定内容の誤りについても修正が必要なため、今すぐに公開するのは難しい。（桑名市） - 既存の都市計画主題データの修正作業が完了し、Mie Click Mapsの機能改善があれば公開していきたいと考えている。（伊勢市） - すでに、自市の公開型GISで都市計画主題データを配信しているため、Mie Click Mapsを利用して都市計画主題データを配信する必要性を感じていない。（四日市市） - Mie Click Mapsの機能改良に費用が必要なのであれば、配信を希望する各市町で負担するというやり方もあるのではないか。（名張市） - 建築確認申請の位置図に、共有デジタル地図や都市計画主題データを利用してよいのか確認したい。現在は総括図を利用して申請手続きをしている。（熊野市） - 三重県の建築確認の所管部署に確認して、後日報告する。（三重県） - 桑名市では、位置図には共有デジタル地図の1/2,500地形図データを利用している。（桑名市） - Mie Click Mapsで、都市計画主題データの種類ごとにレイヤを分けて配信することが可能なのか確認したい。（伊勢市） - 市町ごとの個別対応が可能なのかも含め、後日確認のうえ報告する。（三重県） （３）その他 - 資料5の都市計画主題データの整備状況について、誤り等があれば、自治会館組合へ連絡して頂く。 - 今後、都市計画主題データ定義書に変更が必要な場合は、自治会館組合へ連絡して頂き、技術サポート内で対応する。 - 都市計画WGの今後のスケジュールを報告した。 （出席者からの意見） - 資料5の都市計画主題データの整備状況について、桑名市にも特別用途地区があるので修正してほしい。（桑名市） （４）GIS操作研修会の開催 - 市町において都市計画主題データの更新作業を行うことを目的とした、Quantum GISの操作研修を行った。 以 上 第3回都市計画WG 出席者（敬称略） 市町名; 所属; 役職; 氏名; 備考. 四日市市; 都市整備部 都市計画課; 副参事; 川尻 裕司; 代理（清水）. 伊勢市; 都市整備部 都市計画課; 計画係; 堀井 茂毅. 桑名市; 都市整備課 都市計画係; 主査; 長谷川 安成; 代理（小林 代二）. 名張市; 都市整備部 都市計画室; 主査; 深井 克治. 熊野市; 建設課 都市計画係; 技師; 松尾 雄一. 東員町; 建設部 まちづくり課; 係長; 中村 幹人. |