会　議　記　録　簿

| 第 3 回 | 平成28年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託 第3回 防災WG |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 時 | 2017年2月22日（水） 13:30～15:00 |  | 場 所 |  | 三重県自治会館 第2・3研修室 |  |
| 出席者 （敬称略） | 防災WGメンバー |  | （出席者は最終頁の通り） |  |  |  |
|  | 三重県地域連携部情報システム課 |  | 山出、豊田 |  |  |  |
|  | 三重県防災対策部防災対策総務課 |  | 森、永井 |  |  |  |
|  | 市町総合事務組合 |  | 松田、伊藤、池村 |  |  |  |
|  | 国際航業 |  | 伊藤、溝淵、滝澤、佐藤 |  |  |  |
| 会議目的 |  | 今年度検討結果の取りまとめ等に関する報告 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 記載者 |  | 伊藤 |
| 会議記録 |  |  |  |  |  |  |
| ■議題 （１）地理空間情報集約システムの普及促進について （２）防災関連個人情報のシステムでの取り扱い検討について （３）システム運用にかかる関係機関との連携検討について （４）次年度の活動計画（案）について （５）その他 ■資料 資料1：第3回防災WG説明資料 資料2：地理空間情報集約システム運用ガイドライン（改訂版） 資料3：地理空間情報集約システム運用にかかるデータ提供について（ご依頼） ■議事 （１）地理空間情報集約システムの普及促進について - 事務局より資料1を用いて、今年度災害発生時の地理空間情報集約システムの利用状況を報告した。 - 地理空間情報集約システムの普及促進・改善検討については、次年度以降も本番利用を通じて、継続して取り組むことを報告した。 （出席者からの意見） - 県防災システムは応急期、地理空間情報集約システムは復旧期における利用を想定していると聞いている。しかし、地理空間情報集約システムは応急期にも対応しているようだが、県防災システムとの住み分けは整理ができているのか。（伊勢市） - 地理空間情報集約システムは、平成25年の設計段階から県関係者とも協議を行いながら進めてきたが、県防災システムのリプレイスもあり、両システムの住み分けについては、最近やっと具体的な検討に着手できるようになった状況である。（事務局） - 地理空間情報集約システムを復旧期に利用するのであれば、復旧期を対象とした取り組みを進めるべきだと考える。（伊勢市） （２）防災関連個人情報のシステムでの取り扱い検討について - 事務局より資料1を用いて、防災関連個人情報のシステム搭載にむけた検討結果を説明し、今後以下の方針で進めていくことを報告した。 - 次年度運用開始にむけてLGWAN版システムの構築を進める。 - LGWAN版システム構築後も、当面はLGWAN版とインターネット版を平行運用する。 - 各市町のシステム利用環境やシステム利用状況の動向をふまえ、インターネット版システムとLGWAN版システムの位置づけ等について検討を継続する。 （出席者からの意見） - 地理空間情報集約システムを各市町が利用する前提でのアンケート調査になっていないか。県防災システムとの関係を整理して、地理空間情報集約システムの位置付けを明確にすることが先決ではないか。（伊勢市） - 地理空間情報集約システムは、あくまで共有デジタル地図の利用促進を目的としたものであり、システムを利用するかしないかは各市町で判断していただければよい。当初は災害時など防災分野での利用を想定して構築したものではあるが、現在では平常時においても複数市町で利用されている。個人情報の搭載は防災分野だけでなく、他分野においても要望として挙げられていることから、本検討項目については防災WGメンバーだけでなく、技術部会メンバーにも調査を行い、様々な分野での利用を想定して検討している。（事務局） - 防災システムとして、どれだけ優れていても次期防災情報プラットフォームに入力しないといけない。総合事務組合で開発するシステムなので、多くの市町が利用するものにお金を投入して開発を進めていくべきであり、市町の合意を取る必要があるかと思う。少数の市町が必要とするものはオプション対応とし、多くの市町が利用するものにお金をかけなければならないのではないのか。（伊勢市） - 防災システムに関しては、地図の利活用の促進のサービスの一環として副次的に各市町に提供しており、みんなで使おうというところまではいっていない。そのため各市町での判断となる。今後については各市町がどこまで次期防災情報プラットフォームをご活用されるかが未確定のため、利用範囲、機能、連携について継続して検討していく。（事務局） （３）システム運用にかかる関係機関との連携検討について - 事務局より資料1を用いて、地理空間情報集約システムと県次期防災システムの連携検討の状況を報告した。 - 現時点では、連携手法を決定することは難しいため、今年度試行的に実施する連携、次年度以降に運用が固まった段階で実施する連携の2段階で検討を進めることを報告した。 （出席者からの意見） - 連携候補データとして、県防災システムのクロノロジー（詳細被害情報）を想定しているが、地理空間情報集約システムを復旧期に利用するのであれば必要ないのではないか。（伊勢市） - クロノロジー自体は応急期に取得される情報だが、地理空間情報集約システムに取り込むことにより、例えば被害箇所の現地調査のための図面出力に利用する等、復旧期においても有効活用できると考える。（事務局） - 地理空間情報集約システムは設計段階から関わってきており、当市では発災時にも利用している。県次期防災システムについては、まだよくわかっていない状況であり、この段階で地理空間情報集約システムの利用範囲を決定するのは難しいと考える。県次期防災システムの利用範囲はどこまでを想定しているのか。（桑名市） - 市町の要望等を確認して構築しているが、費用的な制約がある中、全ての要望に対応しているわけではない。基本的に市町でやるべきことは市町でやっていただくというスタンスである。（三重県防災対策部防災対策総務課） - 県次期防災システムのプロトタイプ版を確認したが、背景図としてgoogle地図を利用しているため、精度の違いからか標高が1m近くずれていると思われる場所もあった。平地部では、1mの標高差は重要な課題になると思われる。（桑名市） - 復旧期には災害査定を迅速に行う必要がある。災害協定を結んでいる自治体から応援が来た場合も紙図面だけでは対応が難しいため、自分の位置と被害の場所が分かるタブレット等が必要になる。災害対応にはリアルタイムな情報が必要なため、タブレットが利用できないLGWAN環境には課題がある。どこに費用をかけるかも含め、県次期防災システムとの住み分けを検討する必要がある。（亀山市） - まずは、市町が県次期防災システムをどのように利用するのか、実態を把握する必要があると考えている。仮に県次期防災システムが市町の要望を十分に満たせるのであれば、防災分野における地理空間情報集約システムの役割は終了という可能性もある。地理空間情報集約システムはあくまで共有デジタル地図の利活用促進ツールであり、無理に利用してもらうものではない。（事務局） - 県北部では、個別にGISを導入・運用している市町が多いと思うが、地理空間情報集約システムはどの程度利用されているのか教えてほしい。また、県次期防災システムとの住み分けはどのくらいの時間をかけて整理する予定なのか。（四日市市） - 県次期防災システムは4月より運用が開始されるため、そこから半年程度で各市町において具体的な利用方法が決定し、地理空間情報集約システムとの住み分けも明確になるのではないかと考えている。（事務局） - 地理空間情報集約システムの利用実績として、災害時利用では桑名市、東員町で利用実績がある。また、平常時の利用は各市町で万遍なく利用されており、オプションサービスとして個別レイヤを搭載している市町も複数ある。（事務局） - 地理空間情報集約システムと県次期防災システムの住み分けを検討する際に、県次期防災システムでは対応できない内容を市町にアンケート等で確認するとよいのではないか。（鈴鹿市） - 当市では、地理空間情報集約システムの構築にあわせて、市独自の防災システムを無くした。現在は、地理空間情報集約システムに個別レイヤ追加して利用している。被災者台帳の管理機能は、地理空間情報集約システムにも県次期防災システムにもない機能であるため、そのための個別システムを導入予定である。（松阪市） （４）次年度の活動計画（案）について - 事務局より資料1を用いて、次年度の活動計画（案）を報告した。 （出席者からの意見） - 地理空間情報集約システムと県次期防災システムの住み分けは、現時点では結論はでないため、次年度も継続して検討を進めることとする。（松阪市） （５）その他 - 事務局より資料2を用いて、地理空間情報集約システム運用ガイドラインの改定内容を報告した。 - 事務局より資料3を用いて、防災施設情報（避難所、津波避難ビル、防災倉庫）の提供依頼を行った。 （出席者からの意見） - 被災者支援システムは、オプションサービスに該当するのか。（津市） - オプションサービスに該当するが、地理空間情報集約システムでどこまでやるかは、県次期防災システムとの住み分けも含め検討が必要である。県次期防災システムのオプションサービスとして対応可能であるとも聞いている。（事務局） - 被災者支援は市町業務に該当するため、県次期防災システムの対象範囲には含まれていない。もし必要な場合は、希望市町がシステム構築業者と個別に調整・契約していただくことになる。（三重県防災対策部防災対策総務課） 以上 第3回防災WG 出席者（敬称略） 市町名; 所属; 役職; 氏名; 備考. 松阪市; 危機管理室; 主任; 大西 正基; 座長. 津市; 危機管理課; 主査; 岸江 直彦. 防災室; 主事補; 岡 航大. 四日市市; 危機管理課危機管理室; 主幹; 田中 宏和. 伊勢市; 危機管理課; 主事; 古布 理恵. 主事; 藤原 宏之. 桑名市; 防災・危機管理課; 防災対策指導員; 藤井 一隆. 鈴鹿市; 防災危機管理課; 事務職員; 緒方 博章. 名張市; 危機管理室; 危機管理係長; 由川 晃規. 亀山市; 危機管理室; 主任主査; 服部 太栄. いなべ市; 総務部危機管理課; 課長補佐; 大川 洋海. 伊賀市; 総合危機管理課; 事務職員; 丸野 大輔. 明和町; 防災企画課; 事務職員; 小濱 秀斗. 紀北町; 危機管理課; 主事; 濵口 智之. |