三総合第○○○号

資料７

令和元年 6 月 〇日

各　市　町　長　様

（共有デジタル地図担当課あて）

三重県市町総合事務組合

事務局長　奥　村　仁　孝

（　公　印　省　略　）

地理空間情報集約システム運用にかかるLGWANサーバ入替について（ご依頼）

平素は、共有デジタル地図共同整備運営事業の運営につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

組合では、平成26年度に共有デジタル地図の利活用を図ることを目的とした地理空間情報集約システムを構築し、その利用促進に向けた取り組みを実施しております。構築時はインターネット回線により運用していましたが、セキュリティ強靭化による利用環境の変化に対応するため、平成29年度よりLGWAN回線へサーバ移行を開始し、平成31年度4月よりインターネット回線を完全停止し、LGWAN回線のみでの運用をしております。

こうした中で、現在利用しているLGWAN回線上のサーバに関しOS（オペレーティングシステム）およびDBMS(データマネジメントシステム)の利用ソフトウェア（Microsoft Windows Server 2008 R2およびMicrosoft SQL Server 2008 R2）のMicrosoftサポート期限が迫っていることから、LGWAN回線内のサーバ移行を行う必要が生じてきました。

つきましては、下記移行スケジュールにしたがいサーバ移行を行いますとともに、これに伴いURLが変更となりますので、変更後のURLの庁内関係者への周知並びに移行スケジュールに合わせたシステム利用の調整を行っていただきたくお願いいたします。

以上、公務お忙しいところ恐縮に存じますが、サーバ移行について、何卒ご理解ご協力方お願いいたします。

記

サーバ移行概要：

（１）目　的：利用ソフトウェアのサポート期限終了に対応するため

（２）内　容：地理空間情報集約システムのサーバ移行（別紙参照）

（３）方　法：保守業者によるシステム移行作業及び各市町による周知調整作業

連絡先：　三重県市町総合事務組合情報推進課　伊藤、小林

TEL: 059-225-2138 FAX: 059-227-5494 Email: m-dmap01@shichosogo-mie.jp

（保守業者）国際航業株式会社　奥

TEL: 06-6487-1110 FAX: 06-6487-1301 Email: naoya_oku@kk-grp.jp

地理空間情報集約システムのサーバ移行の詳細

（移行の背景）

（移行スケジュール）

| 日程 | 内容 | 留意事項 |
| --- | --- | --- |
| 2019/6/4(火)～2019/6/7(金) | 新サーバへの地理空間情報集約システムの構築 | 保守業者内作業のため、現行サーバにて普段通りの利用が出来ます。 |
| 2019/6/10(月)～2019/6/14(金) | 一部の市町様へのログイン確認ご協力のお願い | 保守業者より、移行後URLでログインが出来るかどうかについて、よく利用される市町様へログインの協力を依頼させて頂きます。 |
| 2019/6/17(月) | 現行サーバから新サーバへのデータ移行日 | サーバ間のデータの移行を行うため、この日にレイヤの編集や印刷テンプレートや主題図の作成をされても反映されませんのでご了承下さい。（ログイン、検索、閲覧は出来ます。） |
| 2019/6/18(火) | 新サーバでの運用開始 | この日より編集等を再開することが出来ます。現行サーバへはアクセス出来なくなりますので、ショートカットやお気に入りに現行サーバを登録されている方は、下記の移行後URLに変更をお願いします。 |

（URL）

| 移行前URL （6月17日まで） | http://www.cloudjp.asp.lgwan.jp/sonicweb/gis/mie/ |
| --- | --- |
| 移行後URL （6月18日以降） | http://www.cloudjp.asp.lgwan.jp/sonicweb2/gis/mie/ |

※ログインID/PASSは現行サーバと同じです。